广州市天河区2020年国民经济和社会发展计划

（草  案）

2020年6月

目      录

一、广州市天河区2019年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥（1）

二、广州市天河区2020年国民经济和社会发展计划主要指标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（5）

三、广州市天河区2020年重点建设项目计划‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （9）

一、广州市2019年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况

广州市天河区2019年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况

| 类别 | 指标名称 | 预期目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 地区生产总值 | 增长7-7.5% | 增长8.0% |
|  | 固定资产投资额 | 与上年持平 | 增长3.2% |
|  | 社会消费品零售总额 | 增长5% | 增长4.3% |
|  | 外商直接投资实际使用金额 | 3.7亿美元 | 6.3亿美元 |
| 质量效益 | 第三产业增加值占地区生产总值比重 | 90%以上 | 92.04% |
|  | 现代服务业增加值占地区生产总值比重 | 70%以上 | 72.6% |
|  | 城市居民人均可支配收入 | 与经济增长基本同步 | 增长9.0% |
|  | 一般公共预算收入 | 与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接 | 增长4.5% |
| 类别 | 指标名称 | 预期目标 | 完成情况 |
| 创新驱动 | 研究与开发经费支出占地区生产总值比重 | 3% | 预计可完成 |
|  | 高新技术企业数 | 3500家 | 3406家 |
|  | 新增规模以上软件业企业数 | 200家 | 247家 |
|  | 每万人发明专利拥有量 | 70件 | 100.1件 |
|  | 天河软件园软件业务收入 | 增长16% | 增长16% |
| 生态环保 | 单位地区生产总值能耗下降率 | 2.80% | 4% |
|  | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% |
|  | 城市人均公园绿地面积 | 18.23平方米 | 18.23平方米 |
|  | 化学需氧量减排量 | 2019年，市未对我区下达主要污染物总量减排细化指标 | — |
|  | 氨氮减排量 |  |  |
|  | 二氧化硫减排量 |  |  |
|  | 氮氧化物减排量 |  |  |
|  | PM10平均浓度 | 48.1μg/ m³ | 49μg/ m³ |
|  | PM2.5平均浓度 | 29.3μg/ m³ | 28μg/ m³ |
| 类别 | 指标名称 | 预期目标 | 完成情况 |
| 民生福祉 | 养老床位总数 | 4952张 | 5307张 |
|  | 基本社会保险覆盖率 | 98% | 98% |
|  | 城镇登记失业率 | 3%以内 | 1.9% |
|  | 城镇登记失业人员就业率 | 70%以上 | 70.6% |
|  | 每千人口执业（助理）医师数 | 4.6人 | 4.6人 |

二、广州市天河区2020年国民经济和社会发展计划主要指标

广州市天河区2020年国民经济和社会发展计划主要指标

| 类别 | 指标名称 | 预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 六保六稳 | 城镇登记失业率 | 3.5%以内 |
|  | 城镇登记失业人员就业率 | 70% |
|  | 固定资产投资额 | 增长5%左右 |
|  | 外商直接投资实际使用金额 | 4亿美元 |
|  | 一般公共预算收入 | 与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接 |
|  | “三保”预算保障率 | 100% |
|  | 实有市场主体户数 | 不低于2019年 |
|  | 粮食储备规模 | 9万吨 |
| 类别 | 指标名称 | 预期目标 |
| 质量效益 | 第三产业增加值占地区生产总值比重 | 90%以上 |
|  | 现代服务业增加值占地区生产总值比重 | 70%以上 |
|  | 信息服务业增加值 | 增长18%左右 |
|  | 金融业增加值 | 增长8%左右 |
|  | 城市居民人均可支配收入 | 与经济增长基本同步 |
|  | 单位地区生产总值能耗下降率 | 1.9% |
| 创新驱动 | 研究与开发经费支出占地区生产总值比重 | 3.2% |
|  | 新增高新技术企业数 | 800家 |
|  | 新增规模以上软件业企业数 | 100家 |
|  | 每万人发明专利拥有量 | 95件 |
|  | 天河软件园规上企业软件业务收入 | 增长10%左右 |
| 类别 | 指标名称 | 预期目标 |
| 生态环保 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 100% |
|  | 城市人均公园绿地面积 | 18.23平方米 |
|  | - 空气质量优良天数比例 | 87.6% |
|  | - 二氧化氮平均浓度 | 40微克/立方米 |
|  | - 臭氧平均浓度 | 158微克/立方米 |
|  | - PM10平均浓度 | 45微克/立方米 |
|  | - PM2.5平均浓度 | 28微克/立方米 |
| 民生福祉 | - 养老床位总数 | 5387张 |
|  | - 基本社会保险覆盖率 | 98% |
|  | 每千人口执业（助理）医师数 | 4.8人 |
|  | 居民健康素养水平 | 26% |

- 广州市天河区2020年重点建设项目计划

广州市天河区2020年重点建设项目计划

|  | 序号 | 项目名称 | 项目主管单位 | 项目建设单位 | 建设内容和规模 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2020年具体工作内容 | 2020年计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计：正式项目共136个，涉及总投资2241.75亿元，2020年计划投资231.42亿元，其中，区财政安排11.87亿元。（注：纳入省重点建设项目计划的标注★★，纳入市重点建设项目计划的标注★，纳入市攻城拔寨项目计划的标注☆。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 提升城区能级类项目共34个（市政道路建设项目17个，交通综合治理项目4个，城市更新项目10个，土地储备项目3个）， 涉及总投资699.58亿元，2020年计划投资41.87亿元，其中，区财政安排6.69亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 市政道路建设项目(17个) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 1 | 菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目拟新建熹园南路总长377米,宽度为15米，双向两车道，单车道宽度为3.5米，熹园北路总长230米，宽度为30米，双向六车道，单车道宽度为3.5米。 | 竣工 | 2019-2020 | 1,787 | 完成施工 | 1,000 |
| ☆ | 2 | 广州天河软件园南部道路工程（一期） | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 项目拟新建道路378m,道路面积10065㎡，其中11号路长221m，13号路长157m，建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程、电力工程等。 | 竣工 | 2019-2020 | 2084.18 | 完成施工 | 800 |
|  | 3 | 广州市天河区中山大道西（车陂路-华快立交）精细化品质化工程 | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 项目拟对中山大道西(车陂路-华快立交）路段两侧的道路、景观、服务设施进行改造升级，道路总长4.2千米。 | 竣工 | 2019-2020 | 5,301 | 完成施工 | 930 |
| ☆ | 4 | 广州市天河区马场路及周边道路精细化品质化工程 | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 项目拟对马场路进行人行道、退缩空间、城市家具、设施美化、植物绿化及交通优化等道路品质提升。 | 竣工 | 2019-2020 | 2,406 | 完成施工 | 320 |
| ☆ | 5 | 广州市天河区华夏路及周边道路精细化品质化工程 | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 项目拟对华夏路进行人行道、退缩空间、城市家具、设施美化、植物绿化及交通优化等道路品质提升。 | 竣工 | 2019-2020 | 2,936 | 完成施工 | 844 |
| ☆ | 6 | 广州市天河区华穗路及周边道路精细化品质化工程 | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 项目拟对华穗路进行人行道、退缩空间、城市家具、设施美化、植物绿化及交通优化等道路品质提升。 | 竣工 | 2019-2020 | 2,838 | 完成施工 | 1,190 |
| ☆ | 7 | 广州天河软件园软件路西延长线及支路工程 | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 项目拟新建道路560m,道路面积14000㎡，新建软件路西延长线长283m、道路宽度30m,支路长277m、道路宽度20m。 | 续建 | 2019-2020 | 2,505 | 根据综合管廊施工进度，完成相应交地部分道路施工 | 400 |
| ☆ | 8 | 广园快速路黄村立交桥大中修工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目拟对广园快速路黄村立交桥进行全桥桥面系的修复、箱梁的修复、跨铁路桥T梁的整体更换以及桥墩加固、桥台的修复、桥梁附属设施修复等。 | 续建 | 2019-2021 | 6,684 | 施工建设 | 3,470 |
| ☆ | 9 | 广州市天河区枫叶路拓宽工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目拟对枫叶路南段（中山大道-粤生路）进行旧路拓宽，全长约750m，为城市支路，设计速度40km/h，规划宽度26m，双向四车道。 | 续建 | 2019-2020 | 7,467 | 完成征拆工作，开展施工建设 | 4,522 |
| ☆ | 10 | 天河区旭景西街道路改造工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目位于天河区东圃车陂涌东侧,起点为中山大道,止于广深铁路；道路全长约742米，道路等级为城市支路，设计速度30公里/小时，宽度15米，双向2车道。 | 续建 | 2019-2021 | 4,466 | 施工建设 | 2,750 |
|  | 11 | 广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升工程 | 天河区科工信局 | 天河区代建局 | 1.建业路升级改造长度600米，建工路升级改造长度330米，包括机动车道升级改造、人行道升级改造、更换路灯、新建标识系统、排水设施改造等。 2.建业路露天垃圾收集点改造为下沉式垃圾收集点，面积249平方米。 | 续建 | 2019-2020 | 1,575 | 施工建设 | 740 |
|  | 12 | 茅岗路北延段工程 | 天河区住建园林局 | 广州市城实投资有限公司 | 本项目北连科林路、南接广园快速路，拟新建道路总长度2.4公里，路宽40米，双向6车道。 | 新开工 | 2020-2022 | 81,000 | 征地拆迁；道路开工 | 5,000 |
| ☆ | 13 | 天河区执信中学天河校区项目道路工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目拟新建道路全长2.2千米，其中次干路1.15千米，支路1.05千米，。 | 新开工 | 2020-2022 | 12,333 | 工程施工 | 4,160 |
|  | 14 | 广州市天河区高快速路出入口品质化提升工程 | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 本项目拟改造天河区高快速路出入口7个站点，包括广从站、广汕站、黄村站、科韵路站（环城高速公路）、大观站（广深高速公路）、广园站、广汕站（华南快速路），改造红线范围总面积约23万平方米。拟对其收费站点、人行道及退缩空间、城市家具、植物绿化、机动车路面、电气照明、给排水系统、交通工程等进行提升改造。 | 新开工 | 2020-2021 | 11,820 | 施工建设 | 4,000 |
| ☆ | 15 | 大观街道路扩建二期工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目拟新建大观街二期道路和天河区第一老人院前规划支路两条路。其中大观街二期道路西起规划支路口，在省食品药品职业学校前与大观街道一期工程接顺，路线全长0.5千米；天河区第一老人院前规划支路，路线全长0.31千米。 | 前期 | 2021-2022 | 7,446 | 按照新建设方案开展报建及设计工作 | 100 |
|  | 16 | 广州市天河区渔兴路建设工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 道路总长2.10千米，道路标准宽度30米，工程内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、管线综合工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。 | 前期 | 2021-2022 | 52027 | 完成规划报建、征地拆迁、施工图设计。 | 80 |
|  | 17 | 华南理工大学五山校区南北（长江路）下沉隧道工程 | 天河区住建园林局 | 天河区代建局 | 项目工程路线全长598米，其中敞开段长248米，暗埋段长350米，隧道设置双向两车道，宽度10米，长江北路隧道两侧设置双向两车道辅道和人行道、非机动车道，道路总宽24.6米，长江南路隧道外侧现状地面道路保留。主要建设内容包括：道路工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程等。 | 前期 | 2020-2021 | 12,482 | 开展可行性研究、初步设计及施工图等前期工作 | 0 |
|  | （二） | 交通综合治理项目（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 18 | 科韵路-临江大道桥下空间示范节点综合提升改造工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目改造用地面积10218.88平方米,包括临江大道南侧改造用地和临江大道北侧改造用地。 | 竣工 | 2019-2020 | 715 | 完成施工 | 60 |
| ☆ | 19 | 华南快速路-临江大道、华南快速路-花城大道桥下空间示范节点综合提升改造工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目改造用地面积30591.54平方米,包括临江大道南侧改造用地和临江大道北侧改造用地。 | 竣工 | 2019-2020 | 1,797 | 完成施工 | 500 |
|  | 20 | 天润路东段 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目起点龙口东路，终点位于五山路，新建道路全长562米，规划宽度15米，双向车道，道路设计等级为城市支路。 | 竣工 | 2019-2020 | 2,218 | 完成施工 | 500 |
| ☆ | 21 | 员村西街、新街、二横路北段、三横路升级改造工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目道路全长约2531米，拟对道路铺设沥青，整修人行道。 | 竣工 | 2019-2020 | 2,248 | 完成施工 | 600 |
|  | （三） | 城市更新项目（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 22 | A类老旧小区微改造项目（2019年8个） | 天河区代建局 | 天河区代建局 | 对华康小区、京剧团大院、银利街35号小区、新光厂宿舍、东莞庄路248、250、252、254号、东园小区、德埔小区、腰岗西小区等8个老旧小区进行微改造。 | 竣工 | 2019-2020 | 17,078 | 改造工程施工、竣工验收 | 7,000 |
| ☆ | 23 | B类老旧小区微改造项目（2019年8个） | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 对东圃中学宿舍、国土、仪器厂宿舍，龙岗东小区、113中学宿舍五山路93-105号、天雅阁、远洋宿舍（天河直街）、远洋宾馆宿舍、穗东花园等8个老旧小区进行微改造。 | 竣工 | 2019-2020 | 9,576 | 改造工程施工、竣工验收 | 7,972 |
| ☆ | 24 | B类老旧小区微改造项目（2018年项目为8个） | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 对雅怡阁小区、沙太南路66号、石牌东路87、89、91、93、95、97号(大市场)、金富苑、馨怡花苑、东河苑小区、富景花苑、远洋宿舍（儒林大街）等8个老旧小区进行微改造。 | 续建 | 2019-2021 | 15,866 | 主体工程施工 | 12,897 |
| ☆ | 25 | 天河区冼村“城中村”改造项目 | 天河区住建园林局 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 项目位于冼村，项目占地面积116477平方米；建筑面积855000平方米；使用用途：村民复建安置房；主要建筑物：酒店、公寓、住宅（集体、个人物业复建）。 | 续建 | 2015-2022 | 1,500,000 | 复建安置区三期主体结构施工，二期竣工。 | 50,000 |
| ★ | 26 | 天河区新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 天河区住建园林局 | 广州市新谭房地产开发有限公司 | 项目位于大观路以东区域及大观路以西、广深高速公路以南区域，项目总建筑面积168.5万平方米。其中复建地块89.6万平方米，融资地块78.9万平方米。 | 续建 | 2015-2022 | 1,456,000 | 取得复建地块共35个施工证；集体物业全面开工；D、J住宅地块所有楼栋结构封顶，装修完成毛坯；F地块回迁房交付。 | 35,000 |
| ☆ | 27 | 广州油制气厂地块 | 天河区住建园林局 | 广州市城实投资有限公司 | 项目位于天河区原广州油制气厂位置，项目总建筑面积约80万平方米，拟新建住宅、小学、公交站场、商业等。 | 续建 | 2017-2028 | 2,100,000 | 进行三期开发建设和茅岗路建设。 | 126,921 |
| ☆ | 28 | 黄埔大道东人民制革厂地块项目 | 天河区住建园林局 | 广州发展汽车城有限公司 | 项目位于广州市天河区黄埔大道东AEC汽车城，用地面积107400平方米。项目总建筑面积为526091㎡，其中计容建筑面积360655㎡，不计容建筑面积165436㎡（包括地下停车场及设备用房建筑面积140452㎡，架空层建筑面积2145㎡）。 | 续建 | 2019-2024 | 700,000 | 一期竣工；二期主体施工；三期、四期地下室施工。 | 40,000 |
| ☆ | 29 | 广东省农垦科技中心天河区燕都路62号地块旧厂房改造项目 | 天河区住建园林局 | 广东省农垦科技中心 | 该项目位于天河区燕都路62号，改造范围用地面积：15754.68平方米，商业金融用地可建设用地面积9240.9平方米，容积率4.5；其余4628.28平方米用地为市政道路用地。总投资额1.8亿，建筑面积约4万平方米。 | 续建 | 2016-2021 | 39,800 | 框架主体及内外部装修。 | 5,600 |
| ☆ | 30 | 信达金茂府 | 天河区住建园林局 | 广州启创置业有限公司 | 该项目位于天河区广州大道北920号，总用地面积96814平方米。 | 续建 | 2017-2022 | 839,383 | 住宅精装交付、商业主体结构完成。 | 50,000 |
|  | 31 | 吉山村旧村全面改造项目 | 天河区住建园林局 珠吉街道办事处 | 广州市天河区珠吉街吉山股份合作经济联社、广州吉山实业有限公司 | 该项目东至天河区界及规划路网、南至广园快速路南侧地块、西至规划路网、北至科林路。改造范围现状用地面积134.76公顷，改造总成本超200亿元（以最终批文为准），建设总量超300万㎡（以最终批文为准），主要建筑物包括村民复建住宅、公服设施、复建集体物业、融资住宅、融资商业等。 | 前期 | 2020-2029 | 2000000 （以最终批文为准） | 开展宣传发动、基础数据调查工作，编制、报批片区策划方案、控制性详细规划调整方案、传统村落保护规划、项目实施方案，谋划集体物业签约、清拆工作。 | 1,000 |
|  | （四） | 土地储备项目（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 32 | 长湴三鸟市场项目 | 广州市天河区土地开发中心 | 广州市天河区土地开发中心 | 项目地块西至中国科学院化学研究所、北至华南植物园、东至华南快速干线，岑村河从地块中间穿过，将地块分成东西两部分。本项目连片收储土地面积约203.86亩，其中长湴村150.3亩，岑村53.56亩。 | 新开工 | 2018-2021 | 46,420 | 签订征收补偿协议；支付补偿款和移交土地；开展拆卸工作。 | 27,004 |
| ★ | 33 | 天河国际教育园区土地收储项目 | 广州市天河区土地开发中心 | 广州市天河区土地开发中心 | 项目位于天河区北部，凤凰街辖区范围，地块东至渔西路、南至广河高速、西至华南快速（京珠高速）、北至凤凰山太和障。本项目连片收储土地的面积约344.15亩。 | 新开工 | 2018-2021 | 44,925 | 开展国际教育园区项目土地收储工作：与渔沙坦村签订补偿协议、完成土地移交及围蔽管理、完成用地报批组卷等 | 21,605 |
|  | 34 | 5个土地储备项目 |  |  | 共5个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 34.1 | 广州中学凤凰校区 | 广州市天河区土地开发中心 | 广州市天河区土地开发中心 | 广州中学凤凰校区项目位于天河区北部，凤凰街辖区范围内，地块东侧紧邻华美路、北部为广河高速，征收范围暂按 44.02亩。 | 续建 | 2018-2021 | 4,702 | 签订红线外边角地补偿协议及集体物业补偿协议之补充协议，并完成所有补偿款的支付；开展广州中学凤凰校区扩建用地（南面）项目用地报批工作 | 1,265 |
|  | 34.2 | 柯木塱供水加压站地块 | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 该地块可出让面积5739.37平方米，控规部分为商业设施用地，部分为供应设施用地。 | 前期 | 待定 | 区财政 | 土地收储 | - |
|  | 34.3 | 岑村水库地块 | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 该地块可出让面积约1.62公顷。控规大部分为商业用地（B1），小部分为道路（S1）。 | 前期 | 待定 | 区财政 | 土地收储 | 205 |
|  | 34.4 | 慧源置换地块 | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 该地块面积约1.04公顷，计划用于置换。 | 前期 | 待定 | 区财政 | 土地收储 | 160 |
|  | 34.5 | 门口田地块 | 天河科技园管委会 | 天河科技园管委会 | 该地块可出让面积3945平方米，控规部分为其他商务设施用地（B29）。 | 前期 | 待定 | 区财政 | 土地收储 | 72 |
|  | 二 | 科技创新类项目共20个（天河智慧城项目9个，天河智谷片区项目2个，其他科技创新类项目9个），涉及总投资253.93亿元，2020年计划投资16.09亿元，其中，区财政安排0.15亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 天河智慧城项目（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 35 | 广建智慧天地广场 | 天河科技园管委会 | 广州建筑股份有限公司 | 项目总建筑面积49884平方米，建设“绿色、低碳、环保”集办公、商业于一体的高端商务楼。 | 竣工 | 2016-2020 | 38,466 | 设备安装及竣工 | 4,811 |
| ★★ | 36 | 网易总部二期 | 天河科技园管委会 | 广州博冠信息科技有限公司 | 项目用地面积52552平方米，总建筑面积171700平方米，预计容纳6000人办公，拟新建网易广州研发基地，涵盖研发中心、客服基地、市场营销、内部培训及旗下产品展示和体验、生活配套中心等功能区域。 | 续建 | 2018-2021 | 174,000 | 完成地下室基础工程建设，基本完成主体工程建设 | 23,000 |
| ★★ | 37 | 中国移动南方基地二期项目 | 天河科技园管委会 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 项目总建筑面积140249㎡，总计容面积约91872平方米。拟新建6栋单体建筑，主要功能为办公、会议与配套用房。 | 续建 | 2016-2022 | 143,831 | 完成二期（6号地）幕墙工程、开展大面积装修与建筑智能化施工，室外园林景观施工 | 16,000 |
| ★ | 38 | 时代E-park（天河）二期 | 天河科技园管委会 | 广州市天河区新塘街凌塘股份合作经济联社 | 项目用地面积为32765平方米，总建筑面积为147107平方米，共六栋，为商业、办公用途。 | 续建 | 2018-2021 | 90,000 | 办理施工许可证；基坑施工；主体结构施工；设备安装 | 20,000 |
| ☆ | 39 | 涞馨总部及研发大楼 | 天河科技园管委会 | 广东涞馨实业投资集团有限公司 | 项目用地面积6880平方米，建筑面积13764平方米，拟新建两栋主体建筑。 | 续建 | 2019-2021 | 20,000 | 完成基坑开挖、桩基础施工、主体结构施工 | 3,000 |
| ★ | 40 | 宝供物流企业集团总部暨南方大宗商品电子交易中心项目 | 天河科技园管委会 | 广州宝供电子商务发展有限公司 | 项目用地面积约4.7万㎡，计容建筑面积约9.3万㎡。 | 续建 | 2017-2022 | 150,000 | 土方、基坑施工；主体建筑施工 | 21,000 |
| ☆ | 41 | 广州致远电子有限公司研发中心建设项目 | 天河科技园管委会 | 广州致远电子有限公司 | 项目用地面积约6717平方米，建筑面积约24000平方米，拟新建研发中心对工业智能物联生态系统和自主芯片产品进行研发，包括对办公场所进行装修升级改造、购置一定数量及规格的软硬件设备用于技术及产品研发。 | 续建 | 2019-2022 | 16,250 | 主体结构施工 | 1,500 |
| ☆ | 42 | 趣炫总部办公大楼 | 天河科技园管委会 | 广东趣炫网络股份有限公司 | 项目用地面积10476平方米，建筑面积16762平方米，主要建设办公总部大楼及相关商业配套等。 | 前期 | 2021-2022 | 24,500 | 前期报建 | 0 |
| ☆ | 43 | 品高大厦 | 天河科技园管委会 | 广州市品高软件股份有限公司 | 用地面积6197平方米，建筑面积24056平方米，主要建设公司总部大楼，作为公司研发中心和总部经营办公场所，承载公司办公、研发中心、数据中心、云计算相关上下游企业及配套设施等业务功能 | 前期 | 2021-2022 | 28,157 | 前期报建 | 0 |
|  | (二) | 天河智谷片区项目（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 44 | 地块编号AT1003062 | 天河区商务金融局 | 天河区商务金融局 | 项目用地面积7812平方米，建筑面积22541平方米，规划为总部运营及研发中心用房。 | 前期 | 2021-2023 | 19,160 | 前期报建 | 19,160 |
| ☆ | 45 | 奥体中心立交工程黄村经济发展留用地 | 天河区住建园林局 | 广州市黄村实业有限公司 | 项目总建筑面积约64145平方米，项目建设内容：3幢9层商业、办公楼工程及地下室3层；1幢6层街道办事处。 | 前期 | 2021-2022 | 3,700 | 前期研究、报批报建、进场施工 | 100 |
|  | (三) | 其他科技创新类项目（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★★ | 46 | 广东省工业技术研究院建设项目（中乌研究院） | 天河科工信局 | 广东省科学院 | 项目总建筑面积32763m2，拟新建一栋科研楼，地上14层，建筑面积25484 m2，主要包括生物实验室、热分析实验室、精密加工实验室、物理分析实验室和金相实验室等科研用房，中式试验室和科研物质仓库等辅助用房，以及外国专家工作室、翻译室和信息网络管理中心等配套用房；地下2层，建筑面积7279 m2，包括人防地下室和车库。建筑高度53.85m（最高）。 | 竣工 | 2017-2020 | 15,433 | 主体结构施工、竣工验收 | 2,500 |
| ☆ | 47 | 中国-乌克兰巴顿焊接研究院研发大楼（KY-24） | 天河区发改局（广东省科学院） | 市重点项目管理中心 | 项目总建筑面积41643平方米，主要建设地上4层、地下1层的科研大楼1栋，主要内容包括实验室、科研业务用房、设备用房和地下停车库。 | 前期 | 2020-2022 | 15,540 | 前期报批报建、开工建设 | 1,800 |
| ★ | 48 | 中国联通华南信息产业运营中心项目 | 天河区科工信局 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 项目总建筑面积39000平方米，主要为生产管理用房、营业厅、地下室及配套用房。 | 续建 | 2019-2021 | 39,491 | 主体结构施工 | 15,000 |
| ☆ | 49 | 广州T.I.T智慧园 | 天河区科工信局 | 广州新仕诚企业发展有限公司 | 项目用地面积69278.29平方米，建筑面积约54899.95平方米，由原二棉厂主厂房及其生产配套区构成，意向用此地块旧厂房开发建设为AI产业为发散点的“科创+文创”型产业园。原主厂房开发为产业园，原工业配套区（即4号大院）开发为服务、生活、商业配套区。 | 续建 | 2019-2021 | 13,000 | 主体结构施工 | 7,500 |
| ★ | 50 | 省级综合性创业孵化（实训）示范基地装修改造工程(粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地) | 天河区区人力资源和社会保障局 | 天河区代建局 | 项目位于广州市天河区天慧路10、12、14号的创新创业孵化基地，建筑面积6.65万平方米。由省人社厅和天河区政府合作共建。 | 新开工 | 2020-2021 | 19,141 | 主体结构施工 | 7,000 |
|  | 51 | 中国人工智能（广州）产业园 | 天河区科工信局 | 广州无线电集团、广州轻工集团 | 项目用地约9.86万平方米。项目建成后，将成为粤港澳大湾区人工智能产业创新发展新高地。拟引进IRobot、新松机器人、intel、IBM等人工智能领域龙头企业，引入人工智能智能技术研发、元器件研发、应用场景设计、主体制造、新品展示与体验、投融资服务等全产业链，事项技术产品化、产品产业化、产业资本化的“军、产、学、研、用”，并以该产业园为载体，以人工智能为主要方向，着力推动建设羊城创新研究院。 | 前期 | 待定 | 850,000 | 开展控规调整、方案编制、环评、勘测等前期工作。 | 15,000 |
|  | 52 | 广州国际智慧创新产业园项目 | 天河区科工信局 | 广东省田园实业发展有限公司 | 项目占地面积19.6万平方米，计容面积约40.67万平方米，拟建成华南地区规模最大的创新型科技企业孵化器和众创空间。该项目定位以新材料、生命科技、大数据和云计算为重点发展方向，建设成产学研一体化，并融合科技、研发、科技成果转化与评估、科技成果展览展示、创意设计、创业孵化、人才培育、第三方专业服务及商务办公咨询等综合服务为一体的多功能复合型国家级科技双创示范基地。 | 前期 | 2021-2024 | 760000 | 完善前期设计、规划方案 | 待定 |
| ☆ | 53 | 广东省石化院高科技成果转化产业园 | 天河区科工信局 | 广东省石油与精细化工研究院 | 项目占地65442平方米，总建筑面积190884平方米，其中地上建筑面积130884平方米，地下建筑面积60000平方米，包括：科研办公用房、培训基地及生活配套用房。 | 前期 | 2021-2022 | 88,608 | 前期研究、报批报建 | 500 |
| ☆ | 54 | 广东省农业科学院科研业务用房及人才公寓 | 天河区住建园林局 | 广东省农业科学院 | 项目总建筑面积约8.6万㎡，容积率0.45，其中人才公寓554套（建筑面积70-85㎡约396套，85-100㎡约66套,100-120㎡约92套），建筑面积6.78万㎡（计容面积4.67万㎡），科研业务用房1.82万㎡。 | 新开工 | 2020-2023 | 30,000 | 主体结构施工、装饰工程 | 3,000 |
|  | 三 | 现代服务业类项目共35个（天河中央商务区项目4个，广州国际金融城项目28个，其他现代服务业类项目3个），涉及总投资927.58亿元，2020年计划投资80.52亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）天河中央商务区项目(4个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 55 | 寺右万科中心 | 天河中央商务区管委会 | 广州市天河区寺右经济发展公司、世家国际有限公司 | 项目总建筑面积约13万平方米，拟建设万科总部大楼。 | 竣工 | 2018-2020 | 95,000 | 完成施工，竣工验收 | 30,000 |
| ☆ | 56 | 合利天德广场 | 天河区住建园林局 | 广州市猎德经济发展有限公司 | 项目总建筑面积为24万平方米，建设成集5星超甲级写字楼、国际五星服务公寓和商贸于一体的综合载体。 | 竣工 | 2011-2020 | 190,000 | 装饰工程、机电安装、竣工验收 | 10,000 |
| ★ | 57 | 广州环贸中心 | 天河区住建园林局 | 广州宏城发展有限公司 | 位于广州市天河区天河北路，用地面积19127平方米，总建筑面积228296平方米，其中地下面积35669平方米，地上面积面积192627平方米，容积率9.82，建筑高度219米。拟建设集甲级写字楼、公寓、商贸综合体，包括1栋办公楼，1栋公寓，裙楼为商场。 | 竣工 | 2018-2020 | 253,000 | 内部装修、机电安装和竣工验收 | 91,400 |
| ★ | 58 | 粤海总部集团大厦（三诚国际金融中心） | 天河中央商务区管委会 | 广东粤海城市投资有限公司 | 项目位于珠江新城，总建筑面积约30万㎡，其中超甲级写字楼约23万㎡，特色商业区约3万㎡，车位约4万㎡。 | 续建 | 2017-2022 | 840,000 | 主体结构施工 | 30,000 |
|  | （二）广州国际金融城项目(28个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 金融城起步区棠下新墟村民住宅复建安置房工程(AT091010地块) | 天河区住建园林局 | 广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社 | 项目位于金融城起步区内，项目用地面积41713平方米，总建筑面积318141平方米，共有16幢建筑。配套建设公共服务设施，包括2100平方米的商业服务设施（含肉菜市场）、700平方米的社区居委会（含社区警务室和社区服务站)、2160平方米的幼儿园、1426平方米的居民健身场所、1000平方米的残疾人康复服务中心、800平方米的托儿所、600平方米的文化室、300平方米的社区卫生站、120平方米的老年人服务站点等。 | 竣工 | 2016-2020 | 130,000 | 完成竣工验收 | 17,543 |
| ★ | 60 | 汇金中心 | 天河区住建园林局 | 广州穗荣房地产开发有限公司 | 项目位于金融城起步区，占地58213平方米，总建筑面积414255平方米，拟建设自编号A栋及裙楼、BC栋及裙楼、D栋及整体地下室。 | 竣工 | 2015-2020 | 787,439 | 自编号A栋规划验收、竣工验收、备案等 | 5,000 |
| ★ | 61 | 广州国际金融交易广场 | 天河区住建园林局 | 广东省产权交易集团投资开发有限公司 | 项目位于金融城起步区，净用地面积为8826平方米，总建筑面积为146019平方米，计容总建筑面积为117353 平方米（含地上计容面积100764平方米，地下计容面积16589平方米），地下停车位563泊。 | 续建 | 2018-2021 | 345,697 | 开展前期工作 | 5,000 |
| ★ | 62 | 广州金控总部大楼 | 天河区住建园林局 | 广州市金融控股集团有限公司、万联证券股份有限公司 | 项目位于金融城起步区内，净用地面积为8423平方米，总建筑面积为119254.7平方米，计容总建筑面积为89388.5平方米（含地上计容面积78291.5平方米，地下计容面积11097平方米），地下停车位528泊, 建设成1栋(办公写字楼商业)综合体。 | 续建 | 2019-2022 | 296,304 | 地上主体结构及机电安装施工 | 8,000 |
| ★ | 63 | 金融城起步区棠下集体物业复建安置房 | 天河区住建园林局 | 广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社 | 项目位于金融城起步区，项目总建筑面积约32.5万㎡，拟建设1栋210米高的超高层综合办公楼；2栋100米高酒店办公楼，1栋100米办公楼。 | 续建 | 2013-2022 | 140,000 | 主体建设施工，计划建至120米 | 10,000 |
|  | 64 | 金融城起步区车陂集体物业拆迁安置用地项目 | 天河区住建园林局 | 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社 | 本项目建筑面积约为46800平方米，主要建筑物为综合商业大楼 | 新开工 | 2020.9-2030.9 | 25,000 | 基坑开挖，桩基础施工 | 5,000 |
| ☆ | 65 | 长江中心 | 天河区住建园林局 | 广州联鸿实业投资有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目总建筑面积约34。97万㎡，拟建设63层（部分1、7、8、9层，另设地下室5层）设计商业办公楼1幢。。 | 续建 | 2017-2022 | 780,000 | 1-9层裙楼主体建设，1-4层塔楼主体建设 | 8,000 |
| ☆ | 66 | 新华保险大厦 | 天河区住建园林局 | 新华人寿保险股份有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目净用地面积为8423平方米，总建筑面积为133810平方米，计容总建筑面积为102450平方米（含地上计容面积102290平方米，地下计容面积160 平方米），地下停车位512泊, 建设成甲级办公写字楼商业综合体。 | 续建 | 2017-2024 | 300,000 | 正在进行基坑施工收尾工作 | 3,000 |
|  | 67 | 城际中心 | 天河区住建园林局 | 广东省铁投置业发展有限公司 | 项目位于金融城起步区，净用地面积为14759.8平方米，总建筑面积为145060平方米，计容总建筑面积为74340平方米（均为地上），地下停车位740泊, 建设成珠三角城际轨道交通调度指挥中心、商务办公、商业综合体。 | 续建 | 2015-2021 | 323,776 | 城际中心项目26层以下剩余零星工程施工 | 2000 |
| ☆ | 68 | 金融城AT090955地块 | 天河区住建园林局 | 广州市城瑞房地产开发有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目用地面积8897.96平方米，总建筑面积约111193平方米，计算容积率面积84893平方米，建筑高度100米。 | 续建 | 2019-2022 | 215,455 | 完成土方开挖、基础工程；结构施工完成至21层 | 8,000 |
| ☆ | 69 | 金融城AT090958地块 | 天河区住建园林局 | 广州市城祥房地产开发有限公司 广州银行股份有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目用地面积8422.96平方米，总建筑面积105270平方米，地上74675平方米，地下30595平方米，计算容积率面积为78700平方米，建筑净高度138.5米。 | 续建 | 2019-2022 | 205,112 | 完成土方开挖、基础工程；结构施工完成至±0.00 | 4,000 |
| ☆ | 70 | 金融城AT090960地块 | 天河区住建园林局 | 广州市城裕房地产开发有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目用地面积8422.96平方米，总建筑面积105270平方米，地上74675平方米，地下30595平方米，计算容积率面积为78700平方米，建筑净高度138.5米。 | 续建 | 2019-2023 | 204,992 | 完成土方开挖、基础工程；结构施工完成至8层 | 4,000 |
| ☆ | 71 | 金融城AT090956地块项目 | 天河区住建园林局 | 广州越秀金融城发展有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目总建筑面积为104153.5㎡，拟建设1幢地上28层（建筑面积为77287.40㎡），地下4层（建筑面积为26866.10㎡）设计商业办公楼。 | 续建 | 2019-2022 | 230,000 | 主体结构施工，机电及内外装穿插施工 | 10,000 |
| ★ | 72 | 金融城起步区石东集体物业拆迁安置房 | 天河区住建园林局 | 天河区员村街石东股份合作经济联社 | 项目位于金融城起步区，项目总建筑面积117472平方米。建设一幢地上35层、地下3层商务办公楼 | 续建 | 2019-2022 | 25,000 | 完成地下室施工 | 5,000 |
| ☆ | 73 | 南方财经大厦 | 天河区住建园林局 | 广东保利房地产开发有限公司、南方财经全媒体集团 | 项目位于金融城起步区，净用地面积为8826平方米，总建筑面积为106336.2平方米，计容总建筑面积为83093平方米（含地上计容面积78290.6平方米，地下计容面积4802.4平方米），地下停车位431泊, 建设成南方财经大厦综合体。 | 续建 | 2019-2022 | 220,000 | 土方开挖，基坑支护，地下结构施工 | 3,000 |
| ☆ | 74 | 合生骏景北商业地块项目 | 天河区商务金融局 | 广州合生科技园房地产有限公司 | 项目用地面积5.9万㎡，总建筑面积36万㎡（其中商业面积8.6万㎡），总计容建筑面积20.8万㎡； 建设为金融城配套的商业、办公综合体：20层甲级写字楼1栋，20-26层科研办公楼4栋，3层裙楼商场，4层地下室。 | 续建 | 2019-2022 | 500,000 | 基坑支护工程；土方开挖工程；基础工程；地下室主体工程 | 50,000 |
| ★ | 75 | 广发银行总部大楼 | 天河区住建园林局 | 广发银行股份有限公司 | 项目位于金融城起步区，净用地面积为8825平方米，总建筑面积为14万平方米，计容总建筑面积为11.7万平方米（含地上计容面积 10.1平方米，地下计容面积1.6万平方米），地下停车位 500泊, 建设成广发银行总部办公大楼。 | 新开工 | 2020-2024 | 398,221 | 完成基坑工程招标，进场施工 | 5,000 |
| ★ | 76 | 广东南粤银行金融大厦 | 天河区住建园林局 | 广东南粤银行广州分行 | 项目位于金融城起步区，净用地面积为8423平方米，总建筑面积为平125000平方方米，计容总建筑面积为95450平方米（含地上计容面积95450平方米，地下计容面积25000平方米），地下停车位431泊, 建设成1栋办公写字楼商业综合体。 | 新开工 | 2020-2024 | 300,000 | 基础工程建设 | 3,000 |
| ★ | 77 | 广州太平金融大厦 | 天河区住建园林局 | 太平置业（广州）有限公司 | 项目位于广州国际金融城起步区（AT090941地块），规划建设用地面积8423㎡ ，总建筑面积112824 ㎡ ，地上部分建筑面积77612㎡，地下部分建筑面积35212㎡，用地性质为商业/商务综合用地。本项目由1栋超高层办公楼（29层）、裙房（5层）和地下室（4层）组成，塔楼主要功能为办公，裙房为商业、办公和市政配套，地下室为商业、机动车停车库、非机动车停车库和设备用房。 | 新开工 | 2020-2023 | 359,620 | 完成基坑工程招标，进场施工 | 10,000 |
| ★ | 78 | 中国人寿大厦项目 | 天河区住建园林局 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 | 项目位于金融城起步区，项目净用地面积为8825.85平方米，总建筑面积为140998平方米，计容总建筑面积为117352平方米（含地上计容面积100764平方米，地下计容面积16588平方米），地下停车位598泊, 建设成办公/商业综合体。 | 新开工 | 2020-2024 | 390,500 | 完成基坑工程招标，进场施工 | 5,000 |
|  | 79 | 金融城起步区棠下新墟集体物业1复建安置房工程(AT091014地块） | 天河区住建园林局 | 广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社 | 项目位于天河区临江大道东延线南侧地块1，建筑面积109340平方米（含地下室），拟建1栋综合性商业体，含酒店等功能的大楼，其中地下三层，地上二十四层，高度为99.5米。 | 新开工 | 2020-2023 | 55,000 | 办理建设工程规划许可及施工许可 | 2,000 |
|  | 80 | 金融城起步区棠下新墟集体物业2复建安置房工程(AT091016地块) | 天河区住建园林局 | 广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社 | 项目位于天河区临江大道东延线南侧地块2，建设面积60033平方米（含地下室）。拟建1栋集商务、文化于一体的综合性办公楼，其中地下三层，地上二十一层，高度为89.5米）。 | 新开工 | 2020-2023 | 33,000 | 办理建设工程规划许可及施工许可 | 1,000 |
| ☆ | 81 | 广州天力高新金融生态宜居中心 | 天河区住建园林局 | 广州天河科技园实业发展有限公司 | 项目用地面积为23385㎡，计容面积为88863㎡。 | 新开工 | 2020-2022 | 340,000 | 基坑土方施工、主体土建施工 | 40,000 |
| ☆ | 82 | 广州市远景置业发展有限公司黄埔大道金融城项目 | 天河区商务金融局 | 广州市远景置业发展有限公司 | 项目用地面积30946平方米，建设内容包括居民楼与商业楼，含中心庭院及下沉庭院。 | 新开工 | 2020-2021 | 500,000 | 基坑开挖、主体结构施工 | 390,000 |
|  | 83 | 红星美凯龙 | 天河区商务金融局 | 广州红星美凯龙家居建材有限公司 | 项目占地面积2.8万平方米，建筑面积约7.4万平方米，地下1层，地上6层，建设红星美凯龙广州天河家居MALL一栋，建成后将成为区域内高端家居商场。 | 新开工 | 2020-2022 | 40,000 | 前期调规、修建性详细规划、工规证、人防、消防审图、施工许可等，土方开挖、基础施工、主体结构施工，实施商场建设 | 18,000 |
| ☆ | 84 | 中国人保广州国际金融中心 | 天河区住建园林局 | 中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目净用地面积为13832.08平方米，其中地上61594平方米的规划指标已明确（地下空间规划指标尚待政府确定）, 建设成中国人保大厦(办公写字楼商业)综合体。 | 前期 | 2021-2024 | 240,000 | 前期报批报建 | 2,300 |
|  | 85 | 广东华兴银行广州分行办公大楼 | 天河区住建园林局 | 广东华兴银行股份有限公司广州分行 | 项目位于金融城起步区，项目位于广州市天河区金融城起步区，总用地面积8740.44平方米，总建筑计算容积率面积57616平方米，主要功能包括银行营业大厅、行政办公区、会议中心、数据中心、后勤区等 | 前期 | 2021-2023 | 99,530 | 进行建筑方案设计以及规划、施工等前期手续报建。 | 1,000 |
| ☆ | 86 | 城投锦峰大厦（AT090962） | 天河区住建园林局 | 广州市城隆房地产开发有限公司 | 项目位于金融城起步区，项目用地面积8422.96平方米，总建筑面积102295平方米，地上72625平方米，地下29670平方米，计算容积率面积为75445平方米，建筑高度100米。 | 前期 | 2021-2024 | 196,135 | 完成初步设计，进行现场施工 | 3,000 |
|  | （三）其他现代服务业类项目(3个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 87 | 山姆会员店及配套商业 | 天河区商务金融局 | 广州市美林基业投资有限公司 | 项目总用地面积29041平方米，总建筑面积130625.8平方米，建成后为山姆会员店及配套商业，引进世界最大的零售商，全球500强企业沃尔玛。 | 续建 | 2019-2020 | 30,000 | 施工至项目主体封顶 | 8,000 |
| ☆ | 88 | 广垦天河商业中心 | 天河区住建园林局 | 广州市广垦置业有限公司 | 项目用地面积13321平方米，总建筑面积约为10万平方米，建设2栋商业办公楼、2栋裙楼及配套设施。 | 续建 | 2018-2022 | 160,000 | 地下室及主体施工建设 | 10,000 |
|  | 89 | 广氮土地储备项目征地返还村留用地（棠东横岭） | 天河区住建园林局 | 广州市天河棠东经济发展有限公司 | 位于广州市天河区棠东横岭，用地面积7436平方米，总建筑面积25211平方米，其中地下面积7182.5平方米，地上面积面积18814平方米，容积率2.53，建筑高度80米。拟建设集酒店一栋，裙楼为商场。 | 新开工 | 2020-2023 | 26,997 | 土建、竣工验收 | 17,998 |
|  | 四 | 民生幸福类项目共28个（教育项目15个，医疗卫生项目2个，文化体育项目4个，房地产类项目5个，民政公安项目2个），涉及总投资320.02亿元，2020年计划投资83.54亿元，其中，区财政安排4.28亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 教育项目（15个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 90 | 广州奥林匹克中学建设工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目总建筑面积约94386平方米。建设内容包括行政中心区、教学中心区、运动中心区、艺术中心区和生活中心区。 | 续建 | 2018-2021 | 54,323 | 工程建设 | 14,400 |
| ★ | 91 | 执信中学天河校区建设工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目总建筑面积约193735平方米，其中计容建筑面积139681平方米。设五个功能分区，分别为行政中心区、教学中心区、运动中心区、艺术中心区和生活中心区。 | 续建 | 2019-2021 | 132,690 | 工程建设 | 50,000 |
| ★ | 92 | 广州中学凤凰校区改扩建工程（一期） | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 增建教学用房、学生宿舍、体育馆等设施，并对既有运动场跑道、活动楼外立面进行升级改造。 | 续建 | 2019-2023 | 3,489 | 工程建设 | 1,400 |
| ☆ | 93 | 广州市第八十九中学新增北区工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目建筑面积约32271平方米，拟新建宿舍楼两栋、食堂及学生活动室一栋、文体综合楼一栋。 | 续建 | 2019-2021 | 19,143 | 工程建设 | 6,500 |
| ☆ | 94 | 广氮地区储备居住用地AT06070310地块幼儿园 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目建筑面积为2678平方米，拟建成12班幼儿园。 | 续建 | 2020-2020 | 1,666 | 完工 | 611 |
| ☆ | 95 | 广东工程职业技术学院广州校区学生宿舍、风雨操场（及学生活动中心） | 天河区教育局 | 广东工程职业技术学院 | 项目总建筑面积62028平方米，拟新建一栋学生宿舍，一栋风雨操场（及学生活动中心）。 | 前期 | 2019-2021 | 32,846 | 主体结构施工 | 16,500 |
| ☆ | 96 | 广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目总建筑面积为13861平方米，计容建筑面积为9594平方米，建设室外运动场（包含2个篮球场和一个60米长跑道）1200平方米，室外绿化996平方米，室外道路639平方米。 | 新开工 | 2020-2022 | 7,673 | 工程施工 | 900 |
| ☆ | 97 | 广州市天河区员村五小综合楼扩建工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目建筑面积6892平方米，拟新建1栋地上5层，地下2层教学楼。 | 前期 | 2020-2021 | 3,000 | 开展前期工作 | 10 |
| ☆ | 98 | 广州市天河区骏景小学改扩建工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 新建部分：拟建综合楼总建筑面积6894.7平方米；新建室外运动场地2700平方米。 改造部分：室外广场修复1200平方米，改造校园西侧后门为学校正门；原有教学楼屋面改造工程960平方米；升旗台区域地坪改造工程260平方米；学校后门台阶改造工程50平方米；绿化工程3077平方米。 | 前期 | 2020-2021 | 5,565 | 部分前期设计 | 500 |
| ☆ | 99 | 广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 新建部分：新建综合楼，建筑面积3386平方米；新建一个地下车库，面积1072平方米；新建一个体育馆，建筑面积660平方米；新建生物园350平方米。 拆除改造部分：拆除北面教学楼音乐室旁原有楼梯，面积80平方米。在现有教学楼南边厕所旁加建一部电梯。 | 新开工 | 2020-2021 | 3,623 | 工程施工 | 500 |
| ★ | 100 | 华南理工大学游泳馆项目 | 天河区教育局 | 广州市代建局 | 项目总建筑面积14926㎡，容积率0.75，拟建设游泳馆一座，地上1-2层，面积2079.6㎡，主要功能为乒乓球馆、观众席、控制室、办公室等，地下2层，面积12845.9㎡，主要功能为地下车库、设备用房、主游泳池、训练池等。 | 新开工 | 2020-2021 | 11,129 | 主体结构施工 | 3,000 |
| ★ | 101 | 广州科技图书馆项目 | 天河区教育局 | 广州市代建局 | 项目建筑面积约6万平方米，其中地上面积约4万平方米， 地下面积约2万平方米。新建科技图书馆一座，建筑物突出科技元素，设计藏书约200-300万册，网络节点约800-1500个。 | 新开工 | 2020-2021 | 90,000 | 完成设计方案并取得施工许可证；主体结构施工 | 1,300 |
| ☆ | 102 | 天河外国语学校智慧城校区建设工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目总用地面积为131006㎡，总建筑面积107768㎡，其中架空层9498㎡，地下室11480㎡。建设内容包括：教学行政楼42713㎡、体育馆（含会堂）12207㎡、食堂8397㎡、学生宿舍29499㎡、教师值班用房2772㎡、地下室11480㎡、看台700㎡，以及室外运动场地、道路、绿化等配套设施工程。办学规模拟设定为90个班。 | 前期 | 2021-2023 | 118,000 | 完成初步设计、施工图审查等前期工作 | 0 |
| ☆ | 103 | 广东食品药品职业学院龙洞校区体育中心 | 天河区教育局 | 广东食品药品职业学院 | 项目用地面积2004.5平方米，建筑面积11013平方米。拟建设体育中心一座， | 前期 | 2021-2022 | 6,388 | 完成初步设计 | 500 |
| ☆ | 104 | 广州海关石牌西路配套小学建设工程 | 天河区教育局 | 天河区教育局 | 项目用地面积5167平方米，建筑面积7888平方米，建设内容包括：新建教学楼；新建地下车库及设备用房；室外运动场地、绿化、道路及广场等配套工程。 | 前期 | 2021-2021 | 4,716 | 完成初步设计 | 200 |
|  | （二） | 医疗卫生项目（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 105 | 天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程 | 天河区卫生健康局 | 天河区代建局 | 改造总建筑面积约4031平方米，拟建设50张“医养护”结合老年病床，本次改造主要是内外部装修及节能升级改造，不涉及用地面积、建筑规划等的变化。 | 新开工 | 2020-2021 | 2,965 | 装修施工 | 600 |
| ★ | 106 | 广州市天河区第二人民医院建设工程 | 天河区卫生健康局 | 天河区代建局 | 项目建筑面积约22.39万平方米，设置病床数980床，规划建设成为三级甲等综合医院。 | 新开工 | 2020-2023 | 193,382 | 项目报批报建、开展基坑支护工程、土方外运及桩基施工 | 15,000 |
|  | （三） | 文化体育项目（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 107 | 广州市天河区档案馆（新馆）建设工程 | 天河区国家档案馆 | 天河区代建局 | 项目总建筑面积约为27174平方米， 其中地上18376平方米，地下8798平方米。包括档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房、附属用房和地下车库。 | 续建 | 2019-2022 | 17,366 | 主体结构封顶，完成部分装修 | 3,800 |
| ☆ | 108 | 湾区音乐博物馆建设项目、湾区音乐博物馆配套区项目、海心沙东区微改造项目、海心沙喷泉提升项目 | 天河中央商务区管委会 | 广州市城投资产经营管理有限公司 | 项目拟对湾区音乐博物馆、湾区音乐博物馆配套区、海心沙东区微改造及海心沙喷泉进行改造提升，岛占地面积17万平方米，现有建筑面积11.9万平方米。 | 新开工 | 2020-2021 | 36,000 | 工程施工 | 20,000 |
|  | 109 | 广州供电局有限公司档案中心项目 | 天河区住建园林局 | 广州供电局有限公司 | 项目总建筑面积11823平方米，拟建设一栋四层主楼（含两层地下室）和以天桥连接二层附楼，其中主楼地面以上约为7717平方米，地下室约为3826平方米，附楼建筑面积为280平方米。 | 新开工 | 2020-2021 | 9,262 | 完成初步设计、取得施工许可证、开工建设 | 4,000 |
| ☆ | 110 | 天河区少年宫新校区建设工程 | 天河区教育局 | 天河区代建局 | 项目总建筑面积38652平方米，地上建筑面积24044平方米，地下建筑面积14608平方米。建设内容包括文艺活动区、科技文化活动区、体育综合区、排演和展览中心、管理功能区。 | 前期 | 2020-2023 | 47,011 | 调整可研，开展设计及报建工作 | 635 |
|  | （四） | 房地产类项目（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 111 | 兰亭盛荟 | 天河区住建园林局 | 广州佳郡置业有限公司 | 东圃立交改造工程（全长约2.2千米）、上盖绿地工程和住宅项目工程。 | 竣工 | 2016-2020 | 1,050,000 | 1月已完成竣工备案。 | 63,000 |
|  | 112 | 金兴花园三期项目 | 天河区住建园林局 | 广州市万兴房地产开发有限公司 | 项目占地面积8828.6平方米，总建筑面积60138平方米，拟建设1栋28层住宅楼、1栋38层住宅楼、以及1栋4层公建配套幼儿园。 | 续建 | 2018-2022 | 18,977 | 主体结构施工 | 3,977 |
|  | 113 | 广氮项目 | 天河区住建园林局 | 广州市城德房地产开发有限公司 | 项目计容面积154887㎡，新建住宅楼。 | 新开工 | 2020-2023 | 700,000 | 前期规划，开工建设 | 580,000 |
|  | 114 | 广氮AT0607113地块 | 广州市金裕房地产开发有限公司 | 广州市金裕房地产开发有限公司 | 新建住宅小区，总用地面积约17648㎡，总建筑面积约82796㎡，其中高层（4栋）面积约53844㎡、商业面积1944㎡、幼儿园（6班）约1440㎡、社区服务站约100㎡、星光老年之家约100㎡、居民健身场所约200㎡、物业管理用房约120㎡、垃圾收集点和配电房及其它约420㎡；不计容建筑面积22360㎡，其中地下室建筑面积约22360㎡。 | 新开工 | 2020-2023 | 80,000 | 报建及主体施工 | 10,000 |
| ☆ | 115 | 阳光城当代广州东莞庄项目 | 天河区住建园林局 | 广州市汉国恒生房地产开发有限公司 | 项目占地面积96503平方米，总建筑面积约29万平方米。 | 前期 | 2021-2025 | 500,000 | 前期规划、报审阶段 | 36,534 |
|  | （五） | 民政公安项目（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 116 | 龙口西路23号大院（侦查大楼）业务用房升级改造工程 | 市公安局天河区公安局分局 | 天河区代建局 | 项目改造建筑面积约12814平方米，拟对业务用房整体改造翻新，以及龙口西路23号大院环境整治、消防系统改造并新增360立方米消防水池、第9层改造为DNA科学技术室等。 | 新开工 | 2020-2021 | 2,988 | 工程施工 | 1,500 |
|  | 117 | 广州市天河区储备粮仓储设施建设工程 | 天河区发展和改革局 | 广州宏城发展有限公司天河区代建局 | 选址初定为大观路东侧，紧邻天河区湿地公园的中交四航局地块。拟建设楼房仓四栋，综合楼一栋，建设面积约4万平方米。可存储粮食12万吨。 | 前期 | 2021—2024 | 50,000 | 完成项目前期策划和立项工作 | 50 |
|  | 五 | 推进生态文明建设类项目共19个（水环境治理项目16个，园林绿化项目3个），涉及总投资40.44亿元，2020年计划投资7.61亿元，其中，区财政安排1.08亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 水环境治理项目（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | 天河区公共管网完善工程-猎德涌流域海安路渠箱雨污分流工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | （1）新建DN500-DN1000污水管2456米；(2)排水管错漏混接改造35处；(3)排水管缺陷开挖修复1198米，非开挖修复340处；(4)排水单元达标1.8平方公里：新建DN100~DN800污水管154千米，宽0.5米植草沟9621米。 | 续建 | 2019-2020 | 26,212 | 完成施工 | 5,850 |
|  | 119 | 天河区公共管网完善工程-猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱雨污分流改造工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | (1)市政管网完善工程：新建DN300-DN1000污水管4787米，DN300-DN1000雨水管1886米；(2)错混接改造工程：新建DN300-DN800污水管919米、DN300雨水管58米；(3)病害修复工程：开挖修复260米，非开挖修复174处；(4)排水单元达标创建工程：新建DN200-DN600污水管42613米,DN300-DN600雨水管10722米、植草沟2022米、排水沟4960米。 | 续建 | 2019-2020 | 27,800 | 完成施工 | 7,150 |
|  | 120 | 天河区翠华街排水改造工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 项目新建雨水管道总长1054m，管径d300-d1650。污水管道总长803m，管径d300-600。 | 续建 | 2019-2020 | 1,713 | 完成施工 | 643 |
| ☆ | 121 | 35条黑臭河涌流域整治—棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区) | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 本工程改造区域面积共6.27km2，建设内容包括市政管网完善工程、排水单元内部达标整治、管道错混接改造工程、市政管网病害修复工程。建设d150-800排水管道总长约17.7km。 | 续建 | 2019-2020 | 9,648 | 完成施工 | 4,609 |
|  | 122 | 天河区深涌中支涌河道整治一期工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 建设内容包括：揭盖复涌及堤岸加固345m，河道清疏896m，新建挡墙85m，清疏主河槽530m，疏通宝山湖排洪渠穿过广园路连接至中支涌的d800砼管554m，并在管口处设闸阀井，新建溢流堰2座，重建2 座车行桥和8 座人行桥。 | 续建 | 2019-2020 | 6,577 | 完成施工 | 1,200 |
|  | 123 | 天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 项目采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内1363个结构隐患点进行整治。 | 续建 | 2019-2020 | 8,596 | 完成施工 | 3,100 |
|  | 124 | 天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内2982个结构隐患点进行整治。 | 续建 | 2019-2020 | 16,500 | 完成施工 | #REF! |
|  | 125 | 广州市车陂涌、棠下涌治理工程 | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 车陂涌：包括车陂涌二期工程、城中村排水管网改造及支涌截污工程、调水补水及生态修复工程、水质提升综合工程、河涌清淤工程、查漏补缺工程等7个子项。棠下涌:包括棠下村排水管网改造工程、棠下涌调水补水工程、河涌清淤工程、水质提升综合工程4个子项。（取消车陂涌调水补水及生态修复工程、车陂涌河涌清淤工程、棠下涌河涌清淤工程、棠下村排水管网改造工程）。 | 续建 | 2019-2020 | 195,106 | 完成施工 | 12,000 |
|  | 126 | 152条黑臭河涌流域整治—车陂涌流域支涌(欧阳支涌清污分流工程、新塘水库排洪渠清污分流工程) | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 1）欧阳支涌清污分流工程改造区域面积共5.16km2，新建DN150-d800雨污水管70304米（不包括市政管网病害处理。2）新塘水库排洪渠清污分流工程改造区域面积共5.98km2。新建DN150～d800雨污水管39596米（不包括市政管网病害处理）。 | 新开工 | 2020-2020 | 10,834 | 开工并完成施工 | 4,068 |
|  | 127 | 天河区排水管线隐患排查修复工程（潭村涌流域、员村涌流域、程界东涌流域、程界西涌流域、简下涌流域、油脂厂涌流域） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 项目采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内479个结构隐患点进行整治。 | 新开工 | 2020-2020 | 2,999 | 开工并完成施工 | 540 |
|  | 128 | 天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 项目采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内1180个结构隐患点进行整治。 | 新开工 | 2020-2020 | 10,880 | 开工并完成施工 | 1,980 |
|  | 129 | 天河区排水管线隐患排查修复工程（沙河涌流域） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 项目采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内805个结构隐患点进行整治。 | 新开工 | 2020-2020 | 4,412 | 开工并完成施工 | 792 |
|  | 130 | 前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱、美林海岸渠箱、员村四横路渠箱、建华路渠箱、天府路渠箱、绿茵路渠箱、员村南街渠箱） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | (1)公共污水管网完善工程：新建d200-d1000污水管12079米；(2)公共雨水管网完善工程：新建d1000雨水管359米；(3)内涝整治工程：新建BXH=1000X1600雨水渠76米，d600雨水管道827米；(4)错混接整改工程：新建d300-d800污水管1654米，d300-d500雨水管186米；(5)排水单元达标创建工程：新建DN100排水立管378814米，DN150-d500污水管34498米，d300-d600（含BXH=400X600管沟）雨水管7633米，管网缺陷修复开挖更新d300管1904米，非开挖修复113处；(6)渠箱改造工程：新建渠箱检查井69座。 | 新开工 | 2020-2021 | 19,437 | 开工并完成施工 | 4,770 |
|  | 131 | 前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（华景北路渠箱、荷光路渠箱、梅园大街渠箱、中山大道渠箱、科新路渠箱） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | (1)公共管网完善工程：新建DN500-DN1200排水管9165米，新建污水检查井306座；(2)错混接整改：新建DN300-DN1000排水管3042米，新建污水检查井110座；(3)排水单元达标创建试点工程：新建DN100排水立管54231米，DN150~DN500排水管（沟）60365米。 | 新开工 | 2020-2021 | 25,338 | 开工并完成施工 | 11,723 |
|  | 132 | 前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱、珠村西环路渠箱、珠村东环路渠箱、珠吉路渠箱、吉山坑尾路渠箱、宦溪北路渠箱、宦溪西路渠箱、石宦路渠箱） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | (1)公共管网完善工程：新建DN300~DN500污水管3997米；(2)公共管网错混接整改工程：新建DN300-DN500污水管980米；(3)排水改造工程：新建DN800-DN1800雨水管4220米，缓解内涝；(4)渠箱改造工程：新建渠箱检查井84座；(5)排水单元达标创建试点工程：新建DN150-DN500污水管30224米，300X300排水沟758米，植草沟437米，DN100排水立管14783米。 | 新开工 | 2020-2021 | 17,355 | 开工并完成施工 | 6,724 |
|  | 133 | 欧阳支涌堤岸工程（广州中学段） | 天河区水务局 | 天河区市政河涌管理所 | 包含堤岸整治和碧道建设两项内容。1.堤岸整治长度385.5米；2.碧道建设长度1951米，对主涌和北涌的河涌水域控制边线外6米的管理用地进行慢性系统、水岸绿化、配套服务设施及标识等建设。 | 新开工 | 2020-2020 | 4,525 | 开工并完工建设 | #REF! |
|  | （二） | 园林绿化项目（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆ | 134 | 天河公园地铁站场复绿和景观改造工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 本项目复绿和景观改造面积共156273平方米，其中复绿面积为96936平方米（含地铁临时占地复绿面积88776平方米，人防用地复绿面积8160平方米）；景观升级改造面积为59337平方米。 | 新开工 | 2020-2023 | 6,659 | 对地铁退还用地进行复绿和景观改造 | 2,000 |
|  | 135 | 白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程位于白云山风景名胜区东南侧，登山路径为甘园路，位于广州大道以西，广州环城高速以北，甘园路入口由广州大道北进入，路径长度850米，整治范围约8公顷，建设内容主要包括建筑清拆、建筑立面整治、进山路径优化。 | 新开工 | 2020-2020 | 4,264 | 完成施工 | 2,500 |
|  | 136 | 白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程 | 天河区住建园林局 | 天河区住建园林局 | 项目西临白云山山麓，东靠广州大道北，北起梅园东路，南至广园东路，总面积约139公顷。建设内容包括重要节点整治提升、街道整治、建筑界面整治、市政设施美化、道路交通整治等。 | 新开工 | 2020-2021 | 5,567 | 完成立项、设计等前期工作并开工 | 170 |

2020年市主管的天河区辖内市重点建设项目表

| 序号 | 项目类别 （项目名称） | 项目业主单位 | 项目主管 部门 | 建设内容和规模 | 建设 阶段 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2020年具体工作 内容 | 2020年计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金融城站综合交通枢纽 | 广州金融城站综合交通枢纽有限公司 | 市发展改革委 | 总用地面积为16730平方米，总建筑面积约78395平方米，其中地上建筑面积28010平方米，地下建筑面积50385平方米。建设内容包括城际与地铁换乘综合交通枢纽及通道、公交车站、集散大厅、值机大厅、公共服务设施、500个非营利性轨道交通枢纽换乘公共停车场、商业及相关配套设施等。 | 续建 | 2018-2021 | 136,329 | 主体工程建设 | 15,000 |
| 2 | 广州国际金融城起步区公共部分地下空间及公建配套设施项目 | 广州广建国际金融城投资发展有限公司 | 市重点公共建设项目管理中心 | 本项目包含花城大道建设工程、区内交通建设工程、临江大道建设工程、公共绿化配套工程、码头工程、简下涌整治工程、河涌整治工程、岭南风情步行街等8个子项目，依据经批准的项目建议书，静态总投资估算为873757万元。 | 续建 | 2018-2021 | 873,757 | 施工建设 | 120,000 |
| 3 | 天河智慧城地下综合管廊工程 | 广东恒建管廊投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | 天河智慧城管廊主要沿现状科韵路、科翔路、华观路、横三路、横五路、拟建云溪路、柯木塱南路-高唐路、高塘路南延线、软件西路、沐陂西路、凌岑路、规划横七路等布置，总长约19.4公里。 | 续建 | 2017-2021 | 344,636 | 管廊主体建设、设备安装 | 56,000 |
| 4 | 龙洞站综合交通枢纽一体化工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 建设内容包括：交通配套工程（含公交场站、社会停车场、自行车停车场等），用地面积4.39万平方米，建筑面积6010平方米；道路衔接工程；土地征拆；城市配套工程（交通核、慢行系统和同步预留工程）。 | 前期 | 2021-2022 | 78,200 | 立项报批，征地拆迁 | 6,000 |
| 5 | 穗莞深城际铁路（新塘-广州东站）石牌站市政配套设施 | 市中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 本项目需要新建辅道、人行隧道、风雨连廊、P+R停车场、站前广场及公交停靠站等。其中新建道路长约2319米（广园路高架桥地面两侧，北侧长约670米，南侧高架桥段长约900米，宽约7米；科韵路立交段长约749米，宽6.5米）；下穿铁路人行隧道1条（长约110.15米，宽约7.3米）；风雨连廊1座。 | 竣工 | 2018-2020 | 25,334 | 附属工程施工，竣工验收 | 2,000 |
| 6 | 车陂路北延线 | 广州市广园路建设公司 | 市交通运输局 | 项目南起泰安北路，北至华观路，道路全长约5.2千米，为城市主干路，规划红线宽度37-60米，双向六车道，设计速度60千米/小时。主要建设内容包括：道路、桥涵、隧道、交通、排水、电力、绿化及照明等工程。 | 续建 | 2019-2022 | 247,670 | 征地拆迁、道路工程施工 | 10,000 |
| 7 | 火炉山隧道 | 中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 项目位于广州市天河区，起于科韵北路（华观路节点），经规划天河智慧城，隧道贯穿火炉山，终点接广汕公路（华美路节点），是广州南北向交通动脉科韵路的重要组成部分。项目为城市主干路，路线长约2.75公里，其中隧道约2.15公里（穿山隧道约1.95公里，与华观路节点衔接明挖敞口段0.2公里），路基段约0.59公里。 | 续建 | 2019-2023 | 202,841 | 征地拆迁、管线迁改、桩基础和主体结构施工 | 5,000 |
| 8 | 临江大道东延线（一期） | 中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 项目西起车陂路节点，东至深涌以西现状路段，全长约2.53公里，为城市主干路，双向六车道。 | 续建 | 2017-2021 | 42,000 | 征地拆迁、管线迁改、主体工程及附属工程施工 | 1,000 |
| 9 | 临江大道东延线（二期） | 中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 项目西起临江大道东延线（一期），东至鱼珠东路，全长2100米，道路等级为城市主干路，规划红线宽度50米，双向六车道。 | 续建 | 2018-2021 | 64,577 | 征地拆迁、管线迁改、主体工程及附属工程施工 | 3,000 |
| 10 | 华南快速路石门堂山隧道扩建工程 | 广州市高速公路有限公司 | 市交通运输局 | 华南快速路石门堂山隧道扩建工程起于现华南快速路石门堂山隧道以北的夕阳大桥，止于现华南快速路金鸡1号中桥北侧，全长约2.0公里，按城市快速路标准建设，单向4车道，设计速度80公里/小时。 | 续建 | 2019-2022 | 63,219 | 路基、隧道施工 | 2,000 |
| 11 | 华南快速路石门堂山隧道至春岗立交段增设出入口匝道工程 | 广州市高速公路有限公司 | 市交通运输局 | 华南快速路石门堂山隧道至春岗立交段增设出入口匝道工程在华南快速春岗立交以北段设置一对上下匝道接地区道路，其中A匝道（入口匝道）长约370米，起点位于华快金鸡1号桥桥底西侧，与渔西路平交，匝道与华快主线平行走向。匝道端部间设置辅助车道连接南侧春岗立交匝道（右转华快三期方向），辅助车道长约605米。B匝道（出口匝道）长约320米，起点位于华快金鸡2号桥北侧，匝道与华快主线平行走向，终点与渔西路（后期接规划路）平交。匝道端部间设置辅助车道连接，辅助车道长约605米。 | 续建 | 2020-2021 | 14,929 | 主体工程施工 | 3,000 |
| 12 | 珠吉路拓宽工程（一期） | 广州市广园市政建设有限公司 | 市交通运输局 | 珠吉路拓宽工程南起现状中山大道，向北与护林路平交，跨越广深铁路及广九铁路，下穿广园快速路，终点至现状珠村走马岗路，全长2.78公里。一期工程拓宽道路长度2.08公里（珠吉路跨线桥约0.7公里涉及跨越铁路线，无需纳入一期工程改造范围），宽度42.5米，双向8车道，道路等级为城市主干道，设计速度为60公里/小时。建设内容包括道路工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、电缆管沟、照明工程、绿化工程、消防给水工程等。 | 新开工 | 2020-2021 | 44,147 | 征地拆迁、管线迁改、土建工程施工 | 300 |
| 13 | 广州大道快捷化系统改造二期—人行过街设施(第一批) | 市中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 本项目位于广州大道北，路线呈南北走向，南起天河路，北至沙太北路路口。建设内容包括14个交叉口的整治和新建8座人行天桥。 | 竣工 | 2019-2020 | 25,613 | 征地拆迁、管线迁改、主体工程及附属工程施工 | 2,000 |
| 14 | 广州大道快捷化系统改造二期—人行过街设施（第二批） | 中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 本项目工程范围为广州大道天河立交—沙太北路段，包含新建人行天桥7座，道路交叉口微改造8个。7座人行天桥分别为林和西横路天桥、白云区人民医院天桥、广日电梯天桥、红旗市场天桥、中大附小天桥、高领宾馆天桥、欧梵家具广场天桥。 | 新开工 | 2020-2021 | 19,932 | 征地拆迁、管线迁改、土建工程施工 | 1,000 |
| 15 | 大观净水厂 | 广州市净水有限公司 | 市水务局 | 污水处理规模20万吨/日，初雨处理设施规模40万吨/日。 | 竣工 | 2017-2020 | 118,271 | 完工通水 | 10,000 |
| 16 | 猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱雨污分流改造工程 | 广州市城市排水有限公司 | 市水务局 | 新建市政污水管网DN300-DN1000约5309米，市政错混接改造44处，市政公用雨水管网建设763米，市政管网非开挖修复246处，市政管网开挖修复260米，排水单元达标区改造22个约3.06平方千米。 | 竣工 | 2019-2020 | 27,800 | 市政污水管网等工程施工 | 7,500 |
| 17 | 猎德涌-海安路渠箱清污分流工程 | 广州市城市排水有限公司 | 市水务局 | 本工程共新建DN150-d800污水管154226.08米。（1）市政雨污分流整改：新建d400-d800污水管4286米，污水检查井183座，截污井2座，拍门井2座；（2）市政管网病害处理：管道结构性修复（开挖修复）长度1198米，管道结构性修复（CIPP翻转式原位固化法）340处；（3）达标小区改造：新建DN200-d800污水管149940.08米，植草沟B=500（排水修复）9631米，新建污水检查井2412座。 | 竣工 | 2019-2020 | 26,212 | 市政污水管网等工程施工 | 6,200 |
| 18 | 广州市中医医院新址工程 | 广州市中医医院 | 市卫生健康委 | 项目总建筑面积12万平方米，设置800张病床，建设内容包括门急诊楼、住院楼、医技楼、后勤保障楼、综合楼、中心供氧楼、风雨篷及地下车库（设置地下车位720个）等其他配套设施。 | 续建 | 2018-2021 | 98,649 | 主体工程施工 | 3,000 |
| 19 | 广州地区石牌职工公租房工程 | 广深铁路股份有限公司 | 市住房城乡建设局 | 总用地面积约1万平方米，总建筑面积2.91万平方米，建设公租房324套。 | 竣工 | 2018-2020 | 28,057 | 主体结构施工，装修工程 | 5,000 |
| 20 | 岭南现代化农业科学与技术广东省实验室建设 | 华南农业大学 | 市农业农村局 | 项目选定为华南农业大学“中衡山”地块（建设用地），面积约80亩，建筑面积约8-10万平方米，主要建设实验与办公大楼、专家公寓楼、多功能服务大楼、研究所及博士后公寓楼、温室大棚等生活配套设施，面积约8万平方米。 | 前期 | 2021-2022 | 150,000 | 报批报建、开工建设 | - |
| 21 | 广佛环线广州南站至白云机场段 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城际铁路46.7公里。 | 续建 | 2016-2021 | 2,486,800 | 征地拆迁，主体工程建设 | 214,000 |
| 22 | 轨道交通二十一号线工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城市轨道61.5公里，自员村至增城广场。 | 竣工 | 2013-2020 | 2,848,702 | 开展剩余附属工程建设 | 195,114 |
| 23 | 轨道交通十八号线工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城市轨道61.3公里，自万顷沙至广州东站。 | 续建 | 2017-2022 | 4,596,905 | 征地拆迁、土建施工 | 812,351 |
| 24 | 轨道交通十一号线工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城市轨道42.8公里，自广州火车站至琶洲至广州火车站。 | 续建 | 2016-2022 | 4,205,800 | 征地拆迁、土建施工 | 299,576 |
| 25 | 轨道交通十三号线二期工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城市轨道33.5公里，自朝阳至鱼珠。 | 续建 | 2017-2022 | 4,108,500 | 征地拆迁、土建施工 | 257,545 |
| 26 | 轨道交通十号线工程 | 广州地铁集团 | 市发展改革委 | 新建城市轨道19.15公里，自西朗至石牌桥。 | 续建 | 2018-2023 | 2,409,881 | 征地拆迁、土建施工 | 211,911 |
| 27 | 广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程 | 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | 本项目途经海珠区、天河区、白云区、越秀区和荔湾区等中心城区，沿新滘路、科韵路、广园路、下塘西路、飞鹅西路、人民北路、流花湖公园、康王北路、荔湾路、荔湾湖公园、芳村大道、广纸路、工业大道以及新滘西路，之后返回至新滘路，形成闭合的环，全部采用地下敷设方式，拟建设综合管廊总长度约45.7公里，设控制中心1座。管廊断面为5.4米圆形内径，分为上、下两舱，入廊管线为给水、电力、通信等三类管线。 | 续建 | 2016-2022 | 752,493 | 主线工作井结构、盾构区间施工，机电系统安装，支线管廊运营 | 97,778 |
| 28 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程 | 广州机场第二高速公路有限公司 | 市交通运输局 | 项目起点顺接机场第二高速北段工程终点，经白云、黄埔、天河区，终于广深高速黄村互通立交。路线全长24.54公里，采用设计速度为100公里/小时，双向六车道高速公路技术标准建设。 | 续建 | 2017-2021 | 1,120,175 | 征地拆迁、路基桥隧施工 | 150,000 |
| 29 | 交通站场综合开发项目 | 广州市公共交通集团有限公司 | 市交通运输局 | 对永泰客运站、黄埔客运站、员村一横路公交站、越秀南客运站（东园文化广场）、石马出租车司机综合服务中心等交通站场进行商住、司机公寓、公共服务、充电服务等综合改造开发。 | 前期 | 2021-2025 | 654,000 | 控规调整等前期工作 | 3,500 |
| 30 | 车陂路—新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路） | 中心区交通项目管理中心 | 市交通运输局 | 项目长约2.1公里，北起车陂路与黄埔大道交叉口，南起新港东路，规划为双向六车道城市主干道，新建过江隧道一条、桥梁2座。 | 续建 | 2017-2022 | 208,159 | 征地拆迁、管线迁改、主体结构及附属工程施工 | 26,000 |
| 31 | 土地储备开发项目 | 市土地开发中心 | 市规划和自然资源局 | 开展金融城东区、琶洲南区、白云新城重点功能区及轨道交通沿线等地块土地收储。 | 续建 | 2010-2021 | 36,760,000 | 土地收储 | 2,070,000 |
| 32 | 广州电网小型基建项目 | 广州供电局有限公司 | 市住房城乡建设局 | 开展南沙供用电实操基地、棠下电力运维监控中心、番禺科技园、增城调控中心、档案中心、周转员工宿舍等的建设工作。 | 续建 | 2019-2022 | 112,546 | 主体工程施工 | 25,000 |

天河区九届人大八次会议秘书处 2020年6月9日印