土壤污染状况调查服务合同

项目名称：中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目

项目地址：广州市天河区

委托方(甲方)：广州市天河区建设工程项目代建局

受托方(乙方)：

合同编号(甲方)：

合同编号(乙方)：

签订时间：2024年  月

签订地点：广东省广州市天河区

委托方（甲方）：广州市天河区建设工程项目代建局

法定代表人： 曹建强

项目联系人：

通讯地址：  广州市天河区黄埔大道中300号16楼

电    话：

受托方（乙方）：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方经友好充分协商一致，现就广州市天河区建设工程项目代建局委托           进行中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况调查事宜达成一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条  项目概况：

1.1 工作内容：严格按照国家有关环境监测技术规范以及相关的环境保护法律法规，对中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目进行土壤污染状况初步调查。主要工作内容包括：收集与分析项目相关资料，并对土壤和地下水现场布点、采样、实验室检测分析；根据检测分析结果，编制土壤污染状况初步调查报告。

1.2 工作要求：乙方应按照国家及地方有关环境监测技术规范及环保法律法规的要求，对该项目进行土壤污染状况初步调查，向甲方提交中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告，最终须通过相关生态环境主管部门组织的专家咨询论证及备案。

若初步调查工作中发现场地存在污染，需进行进一步详细调查和风险评估，以及确定场地是否需要开展污染修复、污染修复范围及修复量等工作，此项费用另计。

1.3项目地点：位于天河区珠吉路以西、奥体横路以南。

1.4项目规模：本项目建设用地面积64987平方米，拟建总建筑面积198450平方米，其中：地上138050平方米，地下60400平方米。项目建设内容包括七项设施用房（急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房）、大型医疗设备用房、科研用房、教学及培训用房、珠吉街道社区卫生服务中心、地下车库（含设备用房）和人防工程，以及室外工程与配套公用工程等。

1.5投资估算：项目总投资估算为207357.29万元，其中工程费用151667.34万元，工程建设其他费50650.08万元（含建设用地费34321.82万元，最终以区政府批准同意的征拆补偿方案为准），预备费5039.87万元。

1.6资金来源：天河区财政资金。

第二条  项目工作进度：

2.1 在本合同签订生效之日起5天内，乙方应一次性详细、完整地列明需要甲方提供的与完成项目相关的全部资料清单并交给甲方；

2.2 乙方应于收集到甲方提供的资料且地块具备钻孔条件之日起【】天内完成现场监测及现场取样工作；

2.3乙方应于现场监测及现场取样结束之日起【】天内完成样品分析，并应于样品分析结束之日起   历天内完成土壤污染状况调查初步调查服务并向甲方交付土壤污染状况初步调查报告。

2.4 甲方协助协调工作范围内与第三者关系，若甲方提供资料不及时、不准确或者现场发生非乙方所能控制的事情，则乙方工作时间相应顺延；因乙方未履行或未全面履行相关义务导致甲方提交资料延迟，责任由乙方承担，不能顺延工期。

第三条  土壤污染初步调查费用及支付方式：

3.1土壤污染初步调查费用为¥          （人民币大写：        ）前述费用为含税价，总价包干。具体包括但不限于场地环境监测费用、初步调查报告编制与打印费用、专家咨询论证费用，除双方另有约定外，乙方不得以任何理由要求甲方支付除本款约定外的任何费用。

3.2工作量清单如下表所示：

###### 表1    中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目工作量清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 项目 | 单价 | 单位 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 入场前准备 |  |  |  |  | 元 |  |
| 1.1 | 现场踏勘 |  | 次(往返) | 现场踏勘及污染源识别 |  | 元 |  |
| 1.2 | 资料收集 |  |  | 购买地形图等 |  | 元 |  |
| 1.3 | 编制布点方案与现场布点 |  | 个 |  |  | 元 |  |
| 二 | 调查及采样分析 |  |  |  |  | 元 |  |
| 2.1 | 钻探费 |  |  |  |  | 元 |  |
| 2.1.1 | 钻探、测绘费 |  | 个 |  |  | 元 |  |
| 2.1.2 | 地下水监测井 |  | 个 |  |  | 元 |  |
| 2.1.3 | 钻进进出场费 |  | 次(往返) |  |  | 元 |  |
| 2.2 | 样品快筛费用 |  |  |  |  | 元 |  |
| 2.2.1 | 土样 |  | 个 |  |  | 元 |  |
| 2.2.2 | 地下水样 |  | 个 |  |  | 元 |  |
| 2.3 | 样品检测费 |  |  |  |  | 元 |  |
| 2.3.1 | 土壤样品 |  | 个 | pH、水分含量、必测项(45项) |  | 元 |  |
| 2.3.2 |  |  | 个 | 总石油烃 |  | 元 |  |
| 2.3.3 | 地下水样品 |  | 个 | pH、浑浊度、挥发酚、SVOCs（11项）、VOCs（27项）、重金属（7项） |  | 元 |  |
| 2.3.4 |  |  | 个 | 总石油烃 |  | 元 |  |
| 三 | 场地调查报告编制 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 评审(咨询)、协调、差旅与报告打印 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、样品数量为预计数量，具体以依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）等国家和地方相关技术标准和规范、专家论证意见、生态环境主管部门审查意见为准；

2、监测指标在满足《建设用地土壤污染防治 第 1 部分：污染状况调查技术规范》（DB4401/T 102.1-2020）、HJ25.1、HJ25.2的基础上，需结合实际情况涵盖《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中指标；

3、计费依据：参考《广东省环境监测行业指导价》、《建设用地土壤污染防治第1部分：污染状况调查技术规范》（DB4401/T 102.1-2020）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

3.3 甲乙双方一致确认，土壤污染初步调查费用由甲方分三次通过银行转账或支票形式支付给乙方，支付进度及付款方式如下：

3.3.1合同生效且收到乙方提交的与本期应付费用等额的增值税发票之日起7个工作日内，甲方办理支付手续，向乙方支付合同暂定金额的30%作为预付款，即¥   （人民币大写：    ），本合同履行过程中，无论各种原因导致本合同终止或解除的，乙方需自本合同终止或解除之日起5日内无条件全额退还已收取的该预付款。。

3.3.2乙方向甲方提交初步调查报告并按专家意见修改完善，且通过专家咨询论证之日起十天内，甲方办理财政集中支付手续，向乙方支付土壤污染初步调查费用总额的50%，即¥      （人民币大写：         ）。

- 3.3.3初步调查报告经专家咨询论证，提交最终成果且取得相关生态环境主管部门备案之日起十天内，甲方办理财政集中支付手续，向乙方支付土壤污染初步调查费用总额的20%，即¥     （人民币大写：      ）。

- 3.3.4各阶段的具体支付到账情况依据广州市天河区财政局审定拨付时间为准。

3.4 乙方应于甲方办理每期财政集中支付手续3个工作日前向甲方提供与当期应付款项等额、真实、合法有效的增值税发票以及请款报告，否则甲方有权拒绝办理财政集中支付手续。具体到账日期以广州市天河区财政局划拨为准。

3.5 本合同的款项采用银行转账或支票的方式支付。

3.6甲方指定的发票开具信息如下：

名        称： 广州市天河区建设工程项目代建局

纳税人识别号：124401066852360589

地址、电话：广州市天河区黄埔大道中300号16楼  020-38085253

开户行及账号：工商银行广州员村支行  3602005309200186668

货物或应税劳务、服务名称：

3.7乙方确认以下银行账户为其指定的唯一收款账户。如乙方须更改银行账户信息的，须于甲方办理财政集中支付手续3日前以书面的方式通知甲方，否则甲方向前述账户支付款项到账后，视为已履行付款义务，乙方自行承担怠于通知的不利后果。

乙方纳税人识别号\开户银行名称、地址和帐号为：

单位名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行帐号：

3.8鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间内按期办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按约支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票、请款报告或不可抗力原因导致乙方收款延误的，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同项下义务的理由。

第四条  项目成果及其验收标准：

4.1项目成果

4.1.1项目成果名称：《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》，即本合同所称“初步调查报告”。

4.1.2项目成果交付时间：按本合同第二条约定项目工作进度执行。

4.1.3项目成果的提交形式与份数：纸质版一式8份，并附电子文档一份。

4.2验收

4.2.1验收标准：

4.2.1.1乙方提交《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》，并通过相关生态环境主管部门组织的专家咨询论证及备案。

4.2.1.2土壤污染状况调查工作成果的验收标准：符合国家与地方的有关技术规范和环境保护法律、法规的要求，符合广州市生态环境主管部门的关于污染场地再开发利用的管理要求。

4.2.2验收时间与验收方式：

4.2.2.1乙方提交《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》及书面验收申请之日起5个工作日内，由乙方提请相关生态环境主管部门组织专家咨询论证，启动验收；

4.2.2.2专家围绕本条约定验收标准进行咨询、论证。乙方应按专家意见修改完善《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》，直至通过专家咨询论证；

4.2.2.3《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》通过专家咨询论证之日起5个工作日内，由乙方提请相关生态环境主管部门验收。乙方应按相关生态环境主管部门要求修改完善初步调查报告，直至取得批复。

4.2.3验收不合格的处理：乙方交付的《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》应通过相关生态环境主管部门组织的专家咨询论证，且取得相关生态环境主管部门备案。否则，乙方应按专家意见或相关生态环境主管部门要求在指定宽限期限内无条件修改完善，并自行承担由此产生的费用。如由此导致初步调查报告逾期交付的，乙方应按照本合同第5.3款的约定承担逾期交付的违约责任；如乙方拒不修改完善，或经修改完善后仍不符合本条约定验收标准的，甲方有权单方面解除本合同而不承担违约责任，乙方应按照本合同第五条的有关约定承担违约责任。

第五条  违约责任：

5.1 本合同一经生效，甲乙双方应认真自觉遵守，全面履行本合同约定的内容，不得擅自变更、终止本合同。如甲乙双方任何一方违反本合同或其附属、补充条款约定的其他情形，应承担违约责任，除本条另有约定外，违约方应按本合同约定土壤污染初步调查费用总价的4%向守约方支付违约金。

5.2除不可抗力及本条另有约定外，如乙方提供的土壤污染状况调查服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒绝接收，同时，乙方须向甲方退还甲方已支付的费用，并按本合同约定土壤污染初步调查费用总价的4%向甲方支付违约金。

5.3 除不可抗力外，如乙方未按本合同第二条约定项目工作进度完成各项义务的（包括但不限于未按时启动现场工作、未按时完成现场监测或现场取样工作、未按时完成样品分析工作、未按本合同规定的时间向甲方交付项目成果的），从逾期之日起，每逾期交付一日，乙方应按本合同约定土壤污染初步调查费用总价的1‰向甲方支付违约金直至完成交付当日；逾期25天以上（含25天）的，甲方有权单方终止或解除本合同，并有权要求乙方按本合同约定土壤污染初步调查费用总价的10%向甲方支付违约金。

5.4如乙方交付的《中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况初步调查报告》不符合本合同约定验收标准，未通过专家咨询论证或取得相关环保主管部门批复的，乙方应按专家意见或相关环保主管部门要求在指定宽限期限内无条件修改完善，并自行承担由此产生的费用。如由此导致初步调查报告逾期交付的，乙方应按照本合同第5.3款的约定承担逾期交付的违约责任；如乙方拒不修改完善，或经修改完善后仍不符合本条约定验收标准的，甲方有权单方面解除本合同而不承担违约责任，乙方应按照本合同约定土壤污染初步调查费用总价的10%向甲方支付违约金。

5.5如乙方违反本合同约定的保密义务，造成甲方秘密泄密的，甲方有权单方解除本合同而不承担违约责任。同时，乙方应按甲方实际所受损失予以全额赔偿。如甲方实际所受损失难于计算的，乙方应按照本合同约定土壤污染初步调查费用总价的10%向甲方支付违约金。

5.6如未经甲方事先书面同意，乙方擅自部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务，或由第三人借用其资质实际提供本合同约定土壤污染状况调查服务内容的，甲方有权单方终止或解除本合同，并有权要求乙方按本合同约定土壤污染初步调查费用总价的1%向甲方支付违约金。

5.7如因乙方自身原因导致甲方单方终止或解除本合同的，乙方应自收到甲方终止或解除本合同通知之日起3日向甲方退还甲方已支付的所有款项。逾期未退还的，乙方应按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的3倍向甲方支付利息。

5.8上述各项，一方行使单方解除权的，自解除合同的书面通知到达对方时，本合同解除；如违约方支付的违约金不足以弥补守约方经济损失的，违约方须全额补足赔偿守约方因此遭受的经济损失。守约方的经济损失包括但不限于守约方遭受的直接经济损失，守约方为追究违约方违约责任，或为维护自身合法权益而支付的诉讼费、律师费、诉讼担保费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、交通费、差旅费等。

第六条  双方确定，在本合同有效期内指定联系人：

甲方指定        为项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：就项目的工作进展等进行沟通、配合。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未履行通知义务一方应承担相应的责任。

第七条  争议解决方式与法律适用：

7.1本合同执行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方不能通过友好协商解决或经协商无法达成一致的，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除有争议部分的事项外，本合同其他部分仍应继续履行。

7.2本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

第八条  不可抗力：

8.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

8.2因“不可抗力”而未能全部或部分履行本合同时，发生不可抗力一方应在不可抗力事件发生之日起1日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，并应在7日内向另一方出具当地有关政府机构出具的官方证明文件以证明不可抗力的存在。在此情况下，发生不可抗力的一方仍然有责任采取必要的措施履行合同。如任何一方怠于通知导致另一方遭受的损失扩大的，怠于通知方应承担另一方因此所遭受的一切损失。

8.3双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如任何一方确因不可抗力导致无法全部或部分履行本合同的，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同或不再履行，并根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条  保密义务与知识产权：

9.1甲乙双方对在本合同订立、履行以及订立履行过程中所知悉的本合同内容、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方须承担由此产生的全部法律责任。

9.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对方提供的资料。

9.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

9.4本合同形成的项目成果的知识产权属于甲方所有。乙方应保证其所提供的项目成果不存在侵犯任何第三方合法权益的情形，甲方在本国范围内使用前述项目成果不存在被任何第三方主张所有权或知识产权的情形。如因乙方的原因导致甲方被任何第三方主张权利的，乙方应妥善处理，并承担甲方因此所遭受的一切损失。

第十条  合同的变更、终止与解除：

10.1合同的变更

双方必须严格遵守本合同，任意一方提出变更或修改要求，必须以载明变更的内容、日期等信息的书面形式事先通知对方，经双方协商一致后达成书面补充协议方可变更本合同内容。未变更的部分，双方应当继续履行。补充协议与本合同就同一事项约定不一致的，以补充协议为准。若协商不成，依照本合同履行。

10.2合同的终止

10.2.1本合同有效期限届满，双方履行本合同义务完毕，本合同自期限届满之日起自动终止，双方的权利义务关系自动消失。

10.2.2经双方协商一致并另行签订书面补充协议的，可终止本合同。

10.2.3本合同约定可提前终止的情形。

10.2.4本合同的提前终止不应影响双方于本合同提前终止之前根据本合同已产生的权利和义务。

10.3合同的解除

10.3.1双方就解除本合同协商一致的，可解除本合同。

10.3.2由于一方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果守约方认为本合同已无必要继续履行或违约方在收到守约方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则守约方有权向违约方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达违约方时生效，违约方应承担本合同约定的违约责任。

10.3.3由于不可抗力或意外事故导致本合同无法履行或部分无法履行，双方均可解除本合同而不承担违约责任。

10.3.4因法律、法规、规章、行政规范性文件或国家、地方政策发生重大变化的，双方均可协商解除本合同。

10.3.5本合同的继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方均可协商解除本合同。

10.3.6本合同约定可提前解除的情形。

第十一条  通知与送达：

11.1任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其它通讯往来，必须采取书面形式，并送达至如下通讯地址或双方书面通知的其它地址。如果一方未填写如下通讯方式或填写不明或未另行书面通知，则以国家企业信用信息公示系统或全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心记载的住址、电话为有效送达地址。

11.1.1甲方通讯地址：广州市天河区黄埔大道中300号16楼

联系电话：               联系人：

固定电话：               传真号：     /

电子邮箱：     /

11.1.2乙方通讯地址：

联系电话：          联系人：

固定电话：          传真号：

电子邮箱：

11.2本合同项下的所有通知和其它联系均须采用书面形式，各类通知送达的时间分别定为：

11.2.1专人递交以收件时为准；

11.2.2要求回执的挂号邮件以投寄后满七天为准；

11.2.3传真以收到对方确认时为准；

11.2.4电子邮件以进入对方当事人指定的邮箱并且能够检索识别为准。

11.3双方确定，在本合同有效期内，甲乙双方不得随意变更通讯信息。一方变更通讯信息的，应当自变更当日内以书面形式通知另一方，该书面通知作为本合同的附件，其载明的、变更后的地址为双方通知送达地址。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未履行通知义务一方应承担怠于通知的不利法律后果。

第十二条  其它：

12.1 如一方地址、电话、传真号码发生变更的，应在变更当日内书面通知对方，否则，未履行通知义务一方应承担怠于通知的法律后果。

12.2 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务，亦不得由第三人借用其资质实际提供本合同约定土壤污染状况调查服务内容。

12.3本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并签订书面补充协议予以确认。本合同的书面补充协议作为本合同的有机组成部分，与本合同具有同等的法律效力。书面补充协议与本合同就同一事项（或内容）约定不一致的，除双方另有约定外，以补充协议为据。

12.4在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括但不限于会议纪要、补充协议、往来信函、传真等）即成为本合同的有机组成部分，与本合同具有同等法律效力，其生效日期为双方法定代表人或委托代理人签名盖章确认的日期。前述文件与本合同内容应认为是互为补充和解释，但如有就同一事项（内容）约定存在互相矛盾之处，除双方另有约定外，以形成时间在后的文件为准。

12.5以下文件作为本合同的附件，是本合同的有机组成部分，与本合同具有同等法律效力：

附件：《廉政合同》

12.6本合同签订于广州市天河区。

第十三条  合同生效与份数：

13.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签名或盖章之日起生效。如双方签署的时间不一致的，本合同的生效时间以在后一方签署的时间为据。如由委托代理人签署的，须提供授权委托书、法人主体资格证明材料、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证明以及工作证明材料作为本合同的附件。

13.2本合同一式八份，其中正本二份，甲方、乙方各执一份，副本六份，甲方二份，乙方四份，具有同等法律效力。

（以下部分无《土壤污染状况调查服务合同》正文内容，为签章页）

（本页无《土壤污染状况调查服务合同》正文内容，为签章页）

| 甲方：广州市天河区建设工程项目代建局 | 乙方： |
| --- | --- |
| （公章） | （公章） |
| 法定代表人（签名）： | 法定代表人（签名）： |
| 或委托代理人（签名）： | 或委托代理人（签名）： |
| 单位地址：广州市天河区黄埔大道中300号16楼 | 单位地址： |
| 电话：020-38085832 邮编：510655 | 电话： 邮编： |
| 开户银行：工商银行广州员村支行 | 开户银行： |
| 银行账号：3602005309200186668 | 银行账号： |
| 签订时间：2024年 月 日 |  |

附件

廉 政 合 同

委托方（甲方）：广州市天河区建设工程项目代建局

受托方（乙方）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况调查的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况调查的廉政建设，订立本合同，供双方共同遵守。

- 1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门或有关行政主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自合同签订起长期有效。

7  合同法律效力

本合同作为 中山大学附属第六医院(珠吉院区)项目土壤污染状况调查服务合同的附件，与前述土壤污染状况调查服务合同具有同等的法律效力，经双方法定代表人或委托代理人签名或盖章后生效。

8  合同份数

本合同一式八份。其中正本二份，甲、乙双方各执一份；副本六份，甲方执三份，乙方执三份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各壹份。合同正、副本均具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（以下部分无《廉政合同》正文内容，为签章处）

| 甲方：广州市天河区建设工程项目代建局 | 乙方： |
| --- | --- |
| （公章） | （公章） |
| 法定代表人（签名）： | 法定代表人（签名）： |
| 或委托代理人（签名）： | 或委托代理人（签名）： |
| 单位地址：广州市天河区黄埔大道中300号16楼 | 单位地址： |
| 电话：020-38085509 邮编：510655 | 电话： 邮编： |
| 开户银行：工商银行广州员村支行 | 开户银行： |
| 账号：3602005309200186668 | 账号： |
| 签订时间：2024年 月 日 |  |