附件1

天河区国家档案馆展览项目需求书

一、项目名称

（一）中国共产党家风展。

（二）馆藏书画档案展。

二、项目概况

天河区国家档案馆举办中国共产党家风展及馆藏书画档案展。馆藏档案书画展共展出82幅名家书画，需要中标公司进行扫描、仿制和装裱。展出地点在天河区国家档案馆二楼展览厅。

三、项目报价

本项目采用总价包干的方式进行报价，设最高限价人民币壹拾玖万贰仟元整（¥192000.00含税），包括场馆设计、施工、安装等费用。

四、服务要求

- （一）展览要求

1.展览功能划分清晰、实用，参观流程布局合理。整体效果庄重，大气。真正将共产党的家风等展示出来。

2.中国共产党家风展采用传统展示手法及多媒体结合，通过影片介绍，文字及图片等手段，全面展示中国共产党良好家风。

3.馆藏书画档案展共82幅名家书画，要求报价人对原作品进行扫描及仿制，根据书画尺寸进行设计及装裱，以专业方式分类展出。

4.报价人需提交完整的方案内容，初步效果设计、报价清单等。展览方案要报上级部门审核同意。

5.第一中标人在规定时间内，深化设计达不到业主方展览要求，业主方将按照评选得分排名，依次选择第二中标人为中标单位。

（二）施工要求

1.本工程实施地点在天河区国家档案馆二楼，设计及实施时均需考虑不能破坏建筑墙面、天花、地板等本体。

2.报价人要有实际实施成功案例，对档案展出严瑾性有深刻认知。投入本项目团队成员人数不少于 5人。项目团队成员中具有会展策划师、电工人员（提供政府部门颁发的相关证书复印件并加盖报价人公章）。

3.报价人进场需服从采购人安全等有关管理。

4.服务期限：自合同签订后30个自然日完成施工。（提供承诺函）

5.服务项目中服务人员因工作进度产生的加班费用，采购人不作额外支付。

6.报价人可提供在展览设计、施工方面代表性案例，档案系统陈展服务好评等证明资料。

（三）验收标准

1.时间标准。按照合同约定30个自然日内完成施工。

2.质量标准。严格按照合同约定尺寸、材质、数量、设计定稿提供布展产品。

3.服务响应。对布展服务中提出的设计稿按时提交，对修改要求及时响应并按时修改提交。

（四）售后服务要求

提供一年维保服务。