附件1

采购需求

- 重要说明：带“★”号条款为实质性响应条款，不满足将导致投标无效。带“▲”号条款为重要技术条款，任何偏离将导致严重扣分。

- 采购内容

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市天河区老人院测绘服务采购项目 | 自合同签订生效之日起至2025年1月30日为止。 | 人民币19.4万元 （含税） |

本合同项下测绘技术服务包括以下内容：

广州市天河区老人院（以下简称“区老人院”）位于天河区新塘街道天年街399号，占地面积约30734平方米，总建筑面积约76139平方米，院内共5栋大楼，分别是康福楼、康乐楼、医护楼、后勤楼和办公楼，聚焦长者“居住、护理、医疗、膳食、文娱”五大核心需求，开展生活照料、康复训练、医疗保健、文体娱乐等服务。目前区老人院已有土地不动产权证，急需办理5栋大楼的房屋不动产权证，现需选定一家测绘服务单位，委托其开展工作。

本项目具体招标内容为以下：

测量单位需协助采购人按不动产登记中心要求，开展地形图测绘约30734平方米、房产测绘约76139平方米及E级控制点3个，收集、补充资料，提交房屋面积测量成果报告书、房屋建筑面积实测总平面图，并最终分别取得天河区老人院5栋大楼房屋不动产权证。

- 服务要求

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1、《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

2、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）

3、《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1 000 1：2 000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；

4、《1：5001：10001：2000 外业数字测图规程》（GB/T 14912-2017）；

5、《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》（GB/T 17896.1-2000）；

6、《房屋面积测算规范》（DB4401/T 5-2018）；

7、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

8、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

（二）采购标的需实现的功能目标；

1、必须建立质量控制体系，对成果进行全面自查，以保证成果达到相关规程和规范的质量标准。

2、最终提交的成果资料必须满足本次招标服务内容报政府相关审批部门通过审批的要求。

（三）采购标的的具体要求（质量、安全、技术规格、物理特性等要素）

中标人需提供测绘成果文件，包括报告文本文件、表和图，各阶段成果文件纸质文件一式八份、电子文件一式两份（光盘刻录）。提交的报告文本文件、表和图等成果的编制及绘制标准和格式满足国家现行技术标准和规定的要求，满足区老人院房屋不动产权办理批后实施环节所需资料要求。提交的成果资料不包括列入保密范围的等级控制点资料。

- 项目商务要求

1.服务期限及地点

1.1 服务期限：自合同签订生效之日起至2025年1月30日止。中标人需按需求书规定要求和进度完成工作。

1.2 实施地点：广州市天河区新塘街道天年街399号天河区老人院

2.验收标准\评估考核要求：

1、必须建立质量控制体系，对成果进行全面自查，以保证成果达到相关规程和规范的质量标准。

2、最终提交的成果资料必须满足本次招标服务内容报政府相关审批部门通过审批的要求。

3.付款方式

3.1第一期费用：自合同签字后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%，作为中标人开展本项目工作的预付款；

3.2第二期费用：中标人完成本项目控制测量、地形图测量及房产测量工作并向采购人提交成果资料之日起15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的40%；

3.3第三期费用：本项目（包括但不限于中标人提交的工作成果）通过第三方验收，政府行政审批部门审批完成及采购人取得5栋的房屋不动产权证后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的10%。

因采购人使用的为财政资金，采购人付款前需中标人出具合法有效的等额发票，采购人办理财政支付手续即视为已经履行了付款义务。因审批手续或乙方未按约定提供发票等请款材料造成付款延迟，乙方不因此承担违约责任，乙方不能以未收到款项为由，拒绝继续履行合同约定的义务。

六、其他要求

1、与本项目相关的成果、资料的知识产权归采购人所有。

2、本项目实施期间所有相关的成果、资料，未经采购人同意，均不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；否则均以违法处理。中标方负有对成果资料保密的责任。

3、必须按投标文件承诺的人员名单落实作业与管理人员。为按时按质量完成合同项目，投标人应保证以下技术人员投入：

项目负责人1名，测绘专业工程师及以上职称（具有注册测绘师资格证），具有测绘专业高级工程师职称的更佳。其他技术人员至少5名，须具有初级工程师（或以上）职称。

4、中标人需承诺提供的服务或提交的报告不存在任何侵犯第三方合法权益的事项，包括不限于知识产权，否则应承担全部责任。